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A. [bookmark: _Toc239772855]JUSTIFICACIÓN 

La contratación de la consultoría para la actualización de los diseños de las redes locales de alcantarillado sanitario y pluvial del barrio San José de Bavaria es necesaria para dar cumplimiento a las providencias judiciales emitidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado dentro de la Acción Popular No. 250002315000-2003-01462-01, mediante las cuales se ordenó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP adelantar las acciones requeridas para garantizar la prestación adecuada del servicio de alcantarillado en dicho sector.

La necesidad de esta contratación se fundamenta además en que los diseños elaborados en el año 2018 requieren ser actualizados y ajustados a las nuevas condiciones urbanísticas, técnicas, ambientales y normativas vigentes. Entre estas se destacan los cambios introducidos por el Plan de Ordenamiento Territorial adoptado mediante el Decreto Distrital 555 de 2021, la Resolución Reglamentaria IDU 702 de 2023 y las actualizaciones de las normas técnicas del Sistema Técnico SISTEC de la EAAB-ESP.

Adicionalmente, desde la elaboración de los diseños originales se han presentado modificaciones relevantes en las condiciones de infraestructura del sector, especialmente por la ejecución de las redes troncales de alcantarillado, lo que hace indispensable validar y actualizar aspectos técnicos como puntos de conexión, diámetros de tuberías, alternativas constructivas, estudios geotécnicos, presupuestos, cronogramas y demás componentes requeridos para asegurar la viabilidad futura de las obras.

La actualización de los diseños permitirá contar con información técnica, económica, ambiental, social y predial confiable y vigente, necesaria para estructurar adecuadamente los procesos de contratación de obra e interventoría, definir responsabilidades presupuestales entre las entidades participantes y gestionar los convenios interadministrativos requeridos para la financiación integral del proyecto.
.

· Conveniencia: La actualización de los diseños resulta conveniente para la EAAB-ESP porque constituye el mecanismo técnico más eficiente para obtener los estudios y diseños definitivos que permitan materializar la construcción de las redes locales de alcantarillado sanitario y pluvial del barrio San José de Bavaria, garantizando que las futuras inversiones se ejecuten con criterios de calidad, economía, sostenibilidad y cumplimiento normativo.

	La actualización de los diseños permitirá determinar con precisión las cantidades de obra, métodos constructivos, cronogramas, requerimientos ambientales, necesidades prediales y costos reales de ejecución, minimizando riesgos técnicos, financieros y contractuales durante las etapas posteriores del proyecto.

	Igualmente, esta contratación facilitará la definición de los aportes y compromisos de las diferentes entidades distritales involucradas en la recuperación del espacio público asociado a las obras, permitiendo establecer presupuestos actualizados y técnicamente sustentados que sirvan de base para la suscripción de convenios interadministrativos y la consolidación del esquema de financiación previsto en la Resolución Distrital 545 de 2024.

	Desde el punto de vista institucional, la contratación contribuye al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la EAAB-ESP relacionados con la ampliación de cobertura del servicio de alcantarillado sanitario, la reducción de redes combinadas y el fortalecimiento de la eficiencia operacional, objetivos contenidos en el Plan General Estratégico 2024-2027 y en el Proyecto de Inversión 7530.


· Oportunidad: La contratación de la actualización de los diseños es oportuna debido a que actualmente convergen condiciones técnicas, jurídicas, institucionales y financieras que hacen necesario adelantar de manera inmediata la actualización de los diseños para garantizar la continuidad del proyecto y el cumplimiento de las órdenes judiciales vigentes.

La Resolución 224 de 2024 de la Gerencia General de la EAAB-ESP y la Resolución 545 de 2024 expedida por la Secretaría Jurídica Distrital establecieron lineamientos y obligaciones concretas encaminadas a materializar la construcción de las redes secundarias del barrio San José de Bavaria, situación que exige contar con estudios actualizados que respalden las decisiones de inversión y las gestiones de financiación entre las diferentes entidades participantes.

De igual manera, la actualización de los diseños debe adelantarse previamente a la estructuración y contratación de las obras, con el fin de incorporar los cambios normativos recientes, los resultados de las redes troncales actualmente construidas y las nuevas exigencias de recuperación del espacio público, evitando la ejecución de proyectos basados en información desactualizada que podría generar sobrecostos, modificaciones contractuales o retrasos en la ejecución.

La oportunidad de esta contratación también se sustenta en que los recursos han sido incorporados dentro de la planeación financiera y presupuestal de la EAAB-ESP para las vigencias 2026 y 2027, lo que permite garantizar la disponibilidad presupuestal necesaria para desarrollar la consultoría y su interventoría dentro de los plazos previstos.

Finalmente, adelantar la contratación en la presente vigencia permitirá disponer oportunamente de los diseños definitivos, presupuestos y documentos técnicos requeridos para gestionar las fuentes de financiación, estructurar los futuros procesos contractuales de obra e interventoría y avanzar de manera efectiva hacia la ejecución de las redes locales de alcantarillado sanitario y pluvial, garantizando el cumplimiento de los compromisos institucionales y judiciales asociados al proyecto.


B. [bookmark: _Toc239772856]DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objetivo principal, Actualización de los diseños de detalle para las redes de alcantarillado sanitario en una longitud aproximada de 12.380 metros y actualización de los diseños de detalle para las redes de alcantarillado pluvial en una longitud aproximada de 16.720 metros, para el barrio San José de Bavaria

1. [bookmark: _Toc239772857]CONTEXTO ECONÓMICO 

La actividad económica está dividida en tres sectores. Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo con los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes: Sector Primario o Sector Agropecuario, Sector Secundario o Sector Industrial, y Sector Terciario o Sector de Servicios.

En este caso, el proceso de " ACTUALIZACIÓN DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO SAN JOSÉ DE BAVARIA, EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 1 DE LA EAAB-ESP” se enmarca en el Sector Terciario o Sector de Servicios, ya que agrupa actividades que, aunque no producen un bien material tangible, son esenciales para el funcionamiento de la economía. En este sector se encuentran actividades como la consultoría técnica, la ingeniería, y la planificación estratégica de infraestructuras, todas ellas necesarias para el desarrollo y sostenimiento de los servicios públicos, como el acueducto y alcantarillado. Aunque este sector no produce bienes tangibles, contribuye de manera significativa a la formación del Producto Interno Bruto (PIB) y al bienestar de la sociedad.

Así las cosas, la necesidad a satisfacer por la Entidad se encuentra dentro del Sector Terciario o Sector de Servicios.

· Actividad económica – Identificación mediante los códigos CIIU

Con el propósito de clasificar las actividades económicas de manera más precisa, las cámaras de comercio, a partir del año 2000, se rigen por la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de todas las actividades económicas.

El Código CIIU fue elaborado por la Organización de Naciones Unidas y su Revisión 4 es una adaptación para Colombia hecha y revisada por el DANE.

De acuerdo con esto, la necesidad que pretende satisfacer la Entidad en la " ACTUALIZACIÓN DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO SAN JOSÉ DE BAVARIA, EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 1 DE LA EAAB-ESP” se enmarca en los siguientes códigos CIIU:

· Sección M, «Actividades profesionales, científicas y técnicas».

	GIIU V4A.C SECTOR DESCRIPCIÓN CIIU

	M 7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica.



· Sección E, «Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental».

· División 36, «Captación, tratamiento y distribución de agua».
· Clase 3600, «Captación, tratamiento y distribución de agua».
· División 37, «Evacuación y tratamiento de aguas residuales».
· Clase 3700, «Evacuación y tratamiento de aguas residuales».

Estas actividades reflejan la naturaleza técnica y estratégica del proyecto, orientadas a la planificación, diseño y optimización de la infraestructura del sistema de acueducto en Bogotá y municipios aledaños.


· Productos incluidos dentro del sector

De la clasificación UNSPSC seleccionada, se encontraron los siguientes productos que comparten características comunes con el objeto del presente proceso público:


	Clasificación UNSPSC
	Descripción de productos

	


81101500



Segmento: Servicios basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología.

Familia: Servicios profesionales de Ingeniería

Clase: Ingeniería Civil. 
	Ingeniería de Pozos.

	
	Dibujo Técnico.

	
	Ingeniería de Puertos.

	
	Ingeniería estructural

	
	Arquitectura naval.

	
	Ingeniería de represas.

	
	Ingeniería arquitectónica. 

	
	Ingeniería aeroportuaria.

	
	Ingeniería de carreteras 

	
	Ingeniería Ferroviaria

	
	Servicios de sistemas de información geográfica (SIG)

	
	Gestión de construcción de edificios

	
	Ingeniería geotécnica o geo sísmica

	
	Ingeniería de infraestructura de instalaciones o fábricas

	
	Servicios de consultoría de energía o servicios públicos.






	Clasificación UNSPSC
	 Clase

	80101600
Segmento: Servicios de Gestión, servicios profesionales de Empresa y Servicios Administrativos
Familia: Servicios de Asesoría de gestión.
Clase: Gerencia de proyectos.
	Estudios de Factibilidad o selección de ideas de proyectos.

	
	Estudios regionales o locales para proyectos.

	
	Evaluación económica o financiera de proyectos.

	
	Planificación o administración de proyectos.




· [bookmark: _Hlk158384203]Agentes que componen el sector

· Instituto Nacional de Vías (INVIAS).
· Agencia Nacional de Infraestructuras (ANI).
· Ministerio de Transporte.
· Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
· Departamento Nacional de Planeación (DNP).
· Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).
· Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).
· Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
· Secretaría Distrital de Hábitat.
· Ministerio de Salud y Protección Social.
· Entidades estatales de régimen especial.
· Entidades Públicas Departamentales, Municipales y Distritales (Gobernaciones, Alcaldías y secretarias).
· Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
· Instituto Nacional de Vías (INVIAS).
· Ministerio de Trabajo

· Gremios y asociaciones que participan en el sector

Los principales gremios y asociaciones pertenecientes a los sectores de saneamiento básico, infraestructura y de las profesiones afines a las actividades a desarrollarse, son los siguientes: 

· Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL): Es una Asociación Gremial de carácter permanente, civil, sin ánimo de lucro, de orden nacional, consultor del Gobierno, en la formulación de políticas concernientes a la industria de la Construcción y canalizador de recursos que se concretan en planes y actividades para atender las necesidades directas de los afiliados y vinculados al sector de la construcción.
· Consejo Profesional de Ingeniería de Transporte y Vías de Colombia (CPITVC): Es un Organismo de naturaleza privada que mediante las leyes y las normas que lo crearon regulan y cumplen a cabalidad las funciones básicas de inspección, vigilancia y control del ejercicio de la profesión de la Ingeniería de Transporte y Vías, incluyendo las especializaciones afines, no solo dentro del territorio Nacional sino con los países con los cuales Colombia tiene convenio de intercambio profesional.
· Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE): Tiene como propósito la promoción y difusión de investigaciones y estadísticas en aspectos industriales, económicos, agropecuarios, poblacionales y de calidad de vida encaminada a soportar la toma decisiones en el país.
· Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI): Es una Asociación Gremial empresarial que promueve el desarrollo socioeconómico a través de una infraestructura moderna y eficiente, busca el equilibrio en las relaciones contractuales, propende por el fortalecimiento de las empresas que intervienen en la cadena del valor y su recurso humano, e influye notoriamente en el diseño, construcción e implementación de las políticas públicas relacionadas con el sector.
· Asociación de Productores de Concreto (ASOCRETO): Agremia a los productores de concreto del país.
Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural (ACIES): Tiene como objeto el velar por el justo reconocimiento de las labores realizadas en el ejercicio de la Ingeniería Estructural y velar porque el ejercicio profesional de estas especialidades se lleve a cabo dentro de las más estrictas normas técnicas, éticas y legales. También se encuentra dentro de sus objetivos promover la reglamentación del ejercicio de la Ingeniería Estructural.
· Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA): Entidad pública que tiene la función de controlar, inspeccionar y vigilar el ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares en general, en el territorio nacional.
· Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI): Es una organización sin ánimos sin fines de lucro con objetivos científicos, gremiales y académicos que es utilizada como centro consultivo del Gobierno Nacional de Colombia y diferentes gobiernos locales como alcaldías y gobernaciones que reúne a los ingenieros con experiencia y a los recién graduados para realizar el trabajo en conjunto.
· Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores: Es una entidad social en Colombia que, por medio de la organización de la fuerza de trabajo y el desarrollo de acciones técnicas, formativas y comerciales, busca la dignificación de todas las personas que hacen parte del gremio de la construcción.
· Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM): Es el Gremio de la ingeniería colombiana, que trabaja en función de la actualización y capacitación técnica de los profesionales en cada una de sus ramas como medio para contribuir a la competitividad de los mismos en el interior de sus empresas.
· Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (ACODAL): Reúne a la Mayoría de los miembros del sector agua, saneamiento y ambiente que incluye Industrias, firmas consultoras y comerciales, Empresas de servicios públicos y afines, Universidades, Profesionales y Estudiantes, conformados en Cámaras.
· Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI): es una agremiación sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo difundir y propiciar los principios políticos, económicos y sociales de un sano sistema de libre empresa. Fue fundada el 11 de septiembre de 1944 en Medellín y, desde entonces, es el gremio empresarial más importante de Colombia. Está integrado por un porcentaje significativo de empresas pertenecientes a sectores como el industrial, financiero, agroindustrial, de alimentos, comercial y de servicios, entre otros. 
· Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería. (ACOFI):  Se fundó el 19 de septiembre de 1975. Es una entidad sin ánimo de lucro con personería jurídica creada para estar al frente de las actividades relacionadas con las facultades de ingeniería. Desarrolla políticas y programas para fomentar la formación en ingeniería de excelencia y promueve diferentes actividades.
· Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS): Tiene como misión fomentar el estudio y mejoramiento de las ciencias y técnicas relativas a la Ingeniería Sísmica especialmente en la investigación de los problemas nacionales. Se proyecta como entidad de consulta permanente en el área de referencia.
· Asociación de Profesionales de la Ingeniería y la Construcción (SOTECC): Representa los intereses de los Ingenieros civiles, Tecnólogos en construcciones civiles, Arquitectos y demás ramas afines de la Ingeniería Civil, proyectándose al servicio de las comunidades contemporáneas, en el mantenimiento y construcción de la infraestructura para el crecimiento de la Nación.
· Cámara Colombiana de la Infraestructura. (CCI): Se crea el 10 de junio de 2003, como resultado de la fusión de cuatro gremios tradicionales en el país relacionados con el sector: la Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores (ACIC), la Asociación Colombiana de Empresas de Ingeniería y Consultoría (AICO), la Asociación de Consultores de Colombia (ASCOL) y la Asociación Colombiana de Concesionarios de Infraestructura y Servicios (CONCESIA).
· Asociación Colombiana de Ingenieros Especialistas en Voladuras en Obras Civiles y Militares (ACIEV).
Sociedad Colombiana de Geotecnia. (SCG): Busca fomentar el estudio y mejoramiento de las ciencias relativas a la Geotecnia (Mecánica de suelos y cimentaciones, Mecánica de rocas, ingenierías geológicas y similares), especialmente en prospectos y realizaciones de interés nacional. Velar porque el ejercicio profesional en estas especialidades se lleve a cabo dentro de las más estrictas normas técnicas, éticas y legales

· Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo. (SCCS): Se fundó el 3 de septiembre de 1955, Su principal objetivo es trabajar en forma integrada con diferentes entes del país, y comunicar acerca del papel que está desempeñando Colombia, sobre el tema de suelo, no solo desde el punto de vista ambiental sino también del productivo, involucrando a todos los entes relacionados con el tema de suelos para ser más eficientes.
· Asociación Colombiana de Patólogos de la Construcción. (ASCOLPAT): Entidad sin ánimo de lucro de utilidad para instituciones tanto públicas como privadas que requieran el estudio, análisis y diagnóstico de las enfermedades que atacan las diferentes obras y materiales de construcción para proponer la forma de abordar las intervenciones requeridas.
· Asociación Colombiana de Estudiantes de Ingeniería Civil (ANEIC): Agremia a los estudiantes de Ingeniería Civil del País.
· Banco de la Republica: Es un órgano del Estado de naturaleza única, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, que ejerce las funciones de banca central. Según la Constitución, el principal objetivo de la política monetaria es preservar la capacidad adquisitiva de la moneda, en coordinación con la política económica general, entendida como aquella que propende por estabilizar el producto y el empleo en sus niveles sostenibles de largo plazo.  En ejercicio de esta función adopta las medidas de política que considere necesarias para regular la liquidez de la economía y facilitar el normal funcionamiento del sistema de pagos, velando por la estabilidad del valor de la moneda.


1.1. [bookmark: _Toc239772858]ASPECTOS GENERALES

Según la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), la consultoría es un área multidisciplinaria que abarca diferentes campos profesionales. Las empresas, independientemente de su actividad económica, requieren soporte técnico y profesional en forma de asesoría, seguimiento y orientación para garantizar el éxito de sus proyectos.

Una de las áreas fundamentales de la consultoría es la ingeniería, la cual integra conocimientos científicos y tecnológicos para la innovación, desarrollo y optimización de técnicas que satisfacen necesidades concretas. En el caso de los sistemas de acueducto, la ingeniería incluye el diseño de redes hidráulicas, análisis de infraestructura y la implementación de modelos de simulación hidráulica. Estas disciplinas combinan áreas como matemáticas, física, sistemas informáticos, entre otras, con el fin de ajustar el proyecto a limitaciones de tiempo, recursos y normativas legales.

En Colombia, las empresas del sector de Servicios de Ingeniería cuentan con una alta especialización y experiencia en áreas como la planificación y desarrollo de infraestructuras estratégicas. La consultoría es un servicio profesional que se presta tanto por empresas como por individuos con experiencia específica en ingeniería, ofreciendo su conocimiento a otras empresas, organizaciones o entidades estatales.

La consultoría en proyectos de ingeniería, como la actualización de los diseños de redes locales de alcantarillado sanitario y pluvial para la EAAB ESP será el instrumento clave para mejorar la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, reducir pérdidas técnicas, mitigar riesgos de inundaciones y colapsos, y garantizar la sostenibilidad de los sistemas frente al crecimiento urbano y los desafíos del cambio climático.

.
· CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONSULTORÍA

· ADMINISTRATIVAS Dar cumplimiento de las obligaciones en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual deberá realizar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual.
Entregar en medio físico y en medio magnético, la documentación producida en cada una de las fases del proyecto, de tal manera que la EAAB-ESP tenga acceso a la misma en cualquier momento.
Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca.
Presentar de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones y consultas a la interventoría. 
Llevar actas de todas las reuniones y dar cumplimiento de los compromisos establecidos en las mismas, que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato.
Ejecutar de manera oportuna el trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del proyecto.
Tomar las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato apuntando a su optimización financiera y técnica.
Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual, las solicitudes que le formule la EAABESP en el marco de la asistencia técnica en procesos administrativos y/o judiciales, según el caso, que se lleguen a adelantar con ocasión de la ejecución del proyecto.
Acompañar a la EAAB-ESP en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, aún después de liquidado el contrato.
· JURÍDICAS: Adoptar las medidas necesarias para que el contrato de consultoría se desarrolle en condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.
Velar por el adecuado estado de las pólizas y su actualización cuando sea necesario tanto para el Contrato de consultoría.
Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables y cumplirlas al interior de su equipo de trabajo.
Entregar información oportunamente a la EAAB-ESP del Cronograma e hitos del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del objeto del contrato.
Suscribir adiciones, prórrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier otra modificación al contrato, donde se acompañan las justificaciones correspondientes y presentando el plan de contingencia con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron.
Dar cumplimiento a las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relación al contrato suscrito, en especial con la afiliación de los empleados al Sistema de Seguridad Social.
Proyectar los documentos y actas de inicio, de corte, entrega, terminación, así como las demás actas necesarias en el marco del contrato.
Allegar la documentación requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la EAAB-ESP.
Realizar la suscripción de los demás documentos requeridos para los procesos de cierre y paz y salvo de los permisos, licencias, entre otros necesarios para la Liquidación del Contrato.
Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la EAAB-ESP y el Supervisor delegado, que en materia jurídica y legal se formulen.
Emitir conceptos cuando se requieran de los temas jurídicos durante la ejecución del contrato.
.
·   TÉCNICAS: Adelantar revisión permanente de todas las obligaciones del contrato y el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad.
Presentar los ajustes en tiempo real a los cronogramas.
Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones del contrato. En caso de requerir modificaciones, comunicarle a la interventoría de manera inmediata, a la EAAB-ESP y al Supervisor delegado, su concepto y soportar con la debida justificación técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica, según corresponda.
Dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita.
Preparar y suministrar la información que requiera la EAAB, el Supervisor delegado y/o las Entidades de Control de manera oportuna, así como asesorar a la Empresa en la consolidación de requerimientos o consultas por parte de los entes de control.
Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo el contrato o que puedan comprometer la calidad de los productos.
Dar conceptos técnicos de cualquiera de los componentes y/o las especialidades que se contemplan en el contrato, cuando sea requerido.
Asegurar la documentación del avance de la consultoría en ejecución.   Esta información se deberá entregar en medio digital, al finalizar el proyecto o bajo solicitud de la Empresa en cualquier etapa de desarrollo de esta.

· FINANCIERAS Y CONTABLES: Conceptuar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes y actas de pago formuladas por el contratista.
Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. 
Llevar detalle del estado financiero, legal y contable del contrato.
Dar cumplimiento al PAC y demás lineamientos financieros de la Empresa para los contratos de Consultoría.

Finalmente, se establece que esta consultoría y sus productos particulares le permitirán a la GCSC definir las obras que formaran parte del nuevo marco regulatorio para la APS (zona 1) en las cual se tiene competencia

1.2. [bookmark: _Toc239772859]PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB):


Producto Interno Bruto (PIB) nacional trimestral

El Producto Interno Bruto (PIB) es el indicador fundamental que refleja la evolución de la actividad económica en Colombia, proporcionando una visión integral del valor agregado generado por los distintos sectores del país. Elaborado y difundido por el DANE, este indicador trimestral permite analizar el comportamiento de actividades como comercio, transporte, alojamiento, agricultura, ganadería y servicios, entre otros. La información recopilada y procesada por la entidad responsable de la planeación, levantamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia constituye una herramienta esencial para la interpretación de la economía nacional, ofreciendo datos coherentes, oportunos y comparables con estándares internacionales. Gracias a esta medición, autoridades, sector privado, académicos y público en general pueden acceder a información confiable que respalda la toma de decisiones y facilita la comprensión de la dinámica económica del país. que permiten evaluar el contexto económico en el cual se desarrollará el proyecto de ACTUALIZACIÓN DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO SAN JOSÉ DE BAVARIA, EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 1 DE LA EAAB-ESP
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En el segundo trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,5% respecto al mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 10,0% (contribuye 1,7 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,2% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,5% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual). 

Durante el primer semestre de 2026pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,9%. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  

 • Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 7,9% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,6% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual).

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 6,3% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario crece 1,3%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas: • Construcción crece 6,4%. 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,0%. 

• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental crece 2,8

Conclusiones para el estudio de sector del proyecto de la EAAB:

· Efecto del crecimiento económico en la demanda de agua: La mejora proyectada en el crecimiento del PIB para 2026, aunque moderada, sugiere una estabilización de la economía, lo que podría aumentar la demanda de agua potable tanto en Bogotá como en los municipios aledaños. Esto refuerza la necesidad de una planificación adecuada de la infraestructura del acueducto para garantizar la capacidad de atender a sectores con crecimiento dinámico, como la agricultura y la expansión de servicios públicos.
· Vinculación de los sectores de alta demanda: La agricultura, la administración pública y la salud, sectores que están mostrando crecimiento, requerirán un suministro confiable de agua. Esto subraya la importancia de construir ACTUALIZACIÓN DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO SAN JOSÉ DE BAVARIA, EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 1 DE LA EAAB-ESP para garantizar que el sistema de redes locales de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial pueda atender la demanda actual y futura dentro del área de análisis.
· Consideraciones macroeconómicas para la financiación: Teniendo en cuenta los datos analizados, comparado con el 2025, se tiene un crecimiento con comparado con el año anterior pero todavía moderado, lo que resalta la importancia de considerar la sostenibilidad financiera y la inversión pública en infraestructuras clave, como el acueducto y alcantarillado especialmente en redes locales. Es fundamental prever los costos en un entorno económico donde la inflación y los tipos de interés podrían restringir el presupuesto disponible.
1.3. [bookmark: _Toc239772860]ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es un indicador que mide la variación en los precios de una canasta representativa de bienes y servicios consumidos por los hogares, reflejando el nivel de inflación en la economía. Es fundamental para evaluar el costo de vida, el poder adquisitivo de los consumidores y las presiones inflacionarias que pueden impactar tanto a empresas como a ciudadanos. El análisis del IPC es clave para ajustar presupuestos, salarios y planificaciones de inversión, como la que se necesita en el contexto del acueducto de Bogotá, donde los costos de materiales y mano de obra pueden verse afectados por cambios en la inflación. A continuación, se presentan los resultados más recientes del IPC, que permiten evaluar su influencia en el proyecto de ACTUALIZACIÓN DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO SAN JOSÉ DE BAVARIA, EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 1 DE LA EAAB-ESP
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Fuente: DANE, 2026.





· Variación mensual:

· En julio de 2026 la variación mensual del IPC fue 0,17%, la variación año corrido fue 4,94% y la anual          6,03%.
· En julio de 2026 la variación anual del IPC fue 6,03%, es decir, 1,13 puntos porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 4,90%.
· El comportamiento mensual del IPC total en julio de 2026 (0,17%) se explicó principalmente por la variación mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Restaurantes y hoteles. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,55%) y Salud (0,38%).
· Interpretación: Una inflación anual del 6,03% significa que, en términos generales, los bienes y servicios de la economía presentan un nivel de precios superior al observado un año atrás. Para un proyecto de saneamiento básico como lo es el ACTUALIZACIÓN DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO SAN JOSÉ DE BAVARIA, EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 1 DE LA EAAB-ESP, esto puede traducirse en un mayor valor requerido para ejecutar las mismas actividades previstas originalmente, si los precios utilizados en el presupuesto no se actualizan.

· Variación año corrido:

· En lo corrido del año, (enero - julio), cinco divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del promedio nacional (4,94%): Restaurantes y hoteles (6,75%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,41%), Educación (5,90%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (5,84%) y por último, Salud (5,31%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Transporte (4,25%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,23%), Bebidas alcohólicas y tabaco (4,17%), Bienes y servicios diversos (3,86%), Información y comunicación (3,26%), Recreación y cultura (2,80%) y por último, Prendas de vestir y calzado (2,71%).

· Interpretación: En términos sencillos, significa que los precios de la economía han aumentado más en 2026 que en 2025, lo que puede tener efectos importantes sobre un proyecto de saneamiento básico (acueducto, alcantarillado) “ACTUALIZACIÓN DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO SAN JOSÉ DE BAVARIA, EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 1 DE LA EAAB-ESP” lo que genera aumento en costos de construcción, puede aparecer un déficit presupuestal, Si los recursos disponibles dejan de ser suficientes para cubrir los costos, podrían presentarse modificaciones presupuestales, ajustes al proyecto o dificultades para continuar oportunamente con la ejecución.


· Variación anual:

· En el mes de julio de 2026, el IPC registró una variación de 6,03% en comparación con julio de 2025. En el último año, las divisiones Restaurantes y hoteles (9,53%), Salud (8,37%), Educación (7,57%), Bebidas alcohólicas y tabaco (7,14%) y por último, Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (6,30%) se ubicaron por encima del promedio nacional (6,03%). Entre tanto, las divisiones Bienes y servicios diversos (5,97%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (5,82%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (5,40%), Transporte (5,21%), Información y comunicación (4,97%), Recreación y cultura (3,74%) y por último, Prendas de vestir y calzado (3,38%) se ubicaron por debajo del promedio nacional. 

· Interpretación: Esto indica que, en el período comparable, la inflación está siendo mayor en 2026 que en 2025. Para un proyecto de saneamiento básico como lo es el ACTUALIZACIÓN DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO SAN JOSÉ DE BAVARIA, EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 1 DE LA EAAB-ESP, esto puede generar presión sobre los costos y el presupuesto.
La variación del IPC año corrido evidencia un incremento en el nivel general de precios, al pasar del 4,90 % en 2025 al 6,03 % en 2026, lo que representa un aumento de 1,13 puntos porcentuales. Este comportamiento genera una mayor presión sobre los costos asociados a la ejecución del proyecto de saneamiento básico, particularmente en aquellos componentes relacionados con la adquisición de materiales, transporte, equipos, mano de obra y demás bienes y servicios requeridos para el desarrollo de las actividades previstas.
En consecuencia, el incremento de los precios puede afectar el presupuesto inicialmente estimado, aumentando el riesgo de que los recursos disponibles resulten insuficientes para mantener las condiciones económicas y el alcance inicialmente previsto. Por lo anterior, se considera pertinente realizar una revisión y actualización de los costos del proyecto, tomando como referencia los precios actuales del mercado y los índices que resulten aplicables a cada componente, con el fin de determinar el impacto real sobre el presupuesto y garantizar la adecuada ejecución del proyecto

1.4. [bookmark: _Toc239772861]CONSTRUCCIÓN

Al respecto para el segundo trimestre de 2026, el valor agregado de la construcción crece 2,2% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos:
· Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,2%.
· Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil crece 17,1%.
· Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 2,2%.
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1.5. [bookmark: _Toc239772862]SALARIO MÍNIMO 

El salario mínimo en Colombia 2026 es $1.750.905, con un incremento del 23 % frente a 2025. Aquí encuentras valores oficiales, cálculo del neto, aportes a seguridad social y el impacto de la nueva jornada de 42 horas. Información actualizada según los Decretos 1469 y 1470 del Ministerio de Trabajo.


	AÑO
	SALARIO
	AUXILIO DE TRANSPORTE

	Salario mínimo 2026
	$ 1.750.905
	$ 249.095

	Salario mínimo 2025
	$ 1.423.500
	$ 200.000

	Salario mínimo 2024
	$ 1.300.000
	$ 162.000

	Salario mínimo 2023
	$ 1.160.000
	$ 140.606

	Salario mínimo 2022
	$ 1.000.000
	$ 117.172

	Salario mínimo 2021
	$ 908.506
	$ 106.454

	Salario mínimo 2020
	$ 877.803
	$ 102.854

	Salario mínimo 2019
	$ 828.116
	$ 97.032

	Salario mínimo 2018
	$ 781.242
	$ 88.211

	Salario mínimo 2017
	$ 737.717
	$ 83.140

	Salario mínimo 2016
	$ 689.455
	$ 77.700

	Salario mínimo 2015
	$ 644.350
	$ 74.000

	Salario mínimo 2014
	$ 616.000
	$ 72.000

	Salario mínimo 2013
	$ 589.500
	$ 70.500

	Salario mínimo 2012
	$ 566.700
	$ 67.800

	Salario mínimo 2011
	$ 535.600
	$ 63.600

	Salario mínimo 2010
	$ 515.000
	$ 61.500


Fuente: DANE, 2026.

1.6. [bookmark: _Toc239772863]MERCADO LABORAL

El mercado laboral es un componente clave en la economía de cualquier país, ya que refleja la dinámica entre la oferta y demanda de empleo, los niveles de ingreso y las condiciones de trabajo que influyen directamente en el poder adquisitivo de los trabajadores. En Colombia, el análisis del mercado laboral es fundamental para entender las TGP tendencias salariales y de empleo, factores cruciales para proyectos de infraestructura, como el ACTUALIZACIÓN DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO SAN JOSÉ DE BAVARIA, EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 1 DE LA EAAB-ESP
. A continuación, se presentan los resultados más recientes del mercado laboral publicados por el DANE, que ofrecen una visión actualizada de los salarios, las tasas de empleo y las condiciones laborales que deben considerarse en la planificación y ejecución del proyecto.
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Fuente: DANE, 2026.

.
Las estadísticas del mercado laboral se producen con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), siguiendo las recomendaciones y estándares internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que garantiza información confiable, consistente y comparable.
Su propósito es proporcionar datos oportunos que permitan conocer cómo evoluciona la participación de las personas en el mercado de trabajo, los niveles de ocupación, desocupación y población fuera de la fuerza de trabajo, así como las características de la población trabajadora.

Para el mes de julio de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,1%, lo que representó una disminución de 0,7 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (8,8%). La tasa global de participación se ubicó en 64,8% y la tasa de ocupación en 59,5%, en julio de 2025 estas tasas fueron 64,6% y 58,9%, respectivamente.

En julio de 2026, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 8,5%, mientras que en el mismo mes de 2025 fue 8,4%. La tasa global de participación se ubicó en 66,7% y la tasa de ocupación en 61,0%, en julio de 2025 estas tasas fueron 67,0% y 61,3%, respectivamente.

· Relaciones laborales dependientes:
Desde la perspectiva del RELAB, en junio de 2026 se observó un crecimiento del 1,2% en las relaciones laborales dependientes
Para mayo de 2026, el total de relaciones laborales dependientes fue de 10,541,984, lo que representa un aumento del 1.2% en comparación con el mismo período de 2025, cuando había 10,448,719 dependientes.

· Relaciones laborales independientes:
Desde la perspectiva del RELAB, en junio de 2026 se observó un crecimiento del 0,8% en las relaciones laborales independientes, con respecto al mismo mes de 2025 (incluyendo actualizaciones a un mes).

Para mayo de 2026, el total de relaciones laborales independientes fue de 2,697,611, lo que representa un aumento del 1.2% en comparación con el mismo período de 2025, cuando había 2,679,976 independientes.

· Variación por sector económico:
En julio de 2026, Trabajador por cuenta propia y Patrón o empleador fueron las posiciones ocupacionales que más aportaron positivamente a la variación de los ocupados en el total nacional con 1,7 y 0,6 puntos porcentuales, respectivamente.
[image: ]

Fuente: DANE, 2026.


El análisis del mercado laboral colombiano para mayo de 2026 indica una ligera mejora en la contracción en las relaciones laborales tanto dependientes como independientes en el área de infraestructura, representado en aumento en contratación de mano de obra.

Dado el entorno laboral más flexible y la posible disponibilidad de mano de obra debido a la desaceleración en sectores como la construcción, el proyecto de la EAAB puede beneficiarse de una oferta de trabajadores más amplia y de menor competencia por recursos humanos, lo que podría traducirse en costos laborales más controlados.

La disminución en las relaciones laborales independientes también puede tener implicaciones para la contratación de consultores especializados, por lo que se recomienda evaluar de manera proactiva la disponibilidad y costos asociados a la contratación de estos profesionales.
1.7. [bookmark: _Toc239772864]TASA DE CAMBIO 

La tasa de cambio (nominal) hace referencia al valor de la moneda nacional con referencia a una moneda extranjera, usualmente el dólar estadounidense, pues es la moneda en la que se realizan la mayor parte de las transacciones con el exterior. Así, esta tasa señala la cantidad de pesos que se deben pagar por un dólar. Un aumento (depreciación del peso) señala una pérdida de valor de la moneda nacional, debido a que se tienen que entregar más pesos colombianos por cada dólar estadounidense. Por otro lado, una disminución (apreciación del peso) muestra un fortalecimiento de la moneda local, en el sentido en que se deben entregar menos pesos colombianos por cada dólar estadounidense.

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) corresponde al promedio aritmético simple de las tasas ponderadas de las operaciones de compra y de venta de dólares estadounidenses a cambio de moneda legal colombiana, efectuadas por bancos comerciales, corporaciones financieras, sociedades comisionistas de bolsa, compañías de financiamiento, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancóldex), pactadas para cumplimiento en ambas monedas el mismo día de su negociación. Esta tasa se expresa en moneda legal por un dólar de los Estados Unidos de América. La TRM vigente para cada día es calculada y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia con las operaciones del día anterior.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es un indicador clave para el análisis económico en proyectos de gran envergadura como el ACTUALIZACIÓN DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO SAN JOSÉ DE BAVARIA, EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 1 DE LA EAAB-ESP., ya que influye directamente en los costos de insumos y equipos importados que puedan ser necesarios para la ejecución del proyecto. Un valor elevado de la TRM encarece la importación de tecnologías y materiales, como bombas, sistemas de tratamiento y software especializado para la modelación hidráulica, afectando el presupuesto total del proyecto. Además, la TRM también impacta el costo de financiamiento si el proyecto requiere fuentes de inversión en moneda extranjera. En el contexto actual, es fundamental monitorear la evolución de la TRM para ajustar las previsiones financieras y mitigar riesgos en los costos asociados a las fluctuaciones cambiarias.
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Fuente: Banco de la República 

La tasa de cambio de pesos colombianos por dólar americano (TRM), presenta una tendebncia al alza con una proyeccion del 2026 de $3.500 , julio de 2027 de $3.550, diciembre del 2027 de $3.638 y julio de 2027 de $3.662, lo que implica en terminos reales una TRM que se va a mantener su valor, dado que lo que se incremente de un semestre a otro es equivalente a la inflación que va a presentar en ese mismo periodo del tiempo.

1.8. [bookmark: _Toc239772865]ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES (ICOCIV)

El Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) es un indicador clave para evaluar las variaciones en los costos de insumos, materiales, mano de obra y maquinaria utilizados en proyectos de infraestructura, como el ACTUALIZACIÓN DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO SAN JOSÉ DE BAVARIA, EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 1 DE LA EAAB-ESP
. Este índice permite proyectar los costos asociados a la ejecución de obras civiles y es fundamental para la correcta planificación presupuestaria del proyecto. Un aumento en el ICOCIV podría impactar directamente los costos de construcción y mantenimiento de la red de acueducto, así como la implementación de nuevas infraestructuras, como estaciones de bombeo y tanques de almacenamiento. Por ello, es esencial monitorear las fluctuaciones del ICOCIV para prever posibles ajustes en el presupuesto y garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto en un entorno de costos en constante evolución.

En julio de 2026, la variación mensual del ICOCIV fue 0,09%, en comparación con junio de 2026. Tres de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construcción de obras civiles,se ubicaron por encima del promedio nacional (0,09%): Construcciones en minas y plantas industriales (0,20%), Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (0,13%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (0,10%).
Por otra parte, las agrupaciones: Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (-0,04%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (-0,19%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Es un indicador que permite conocer la variación promedio de los precios de una canasta que representa los costos de la construcción de un conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el país.

En julio de 2026, la variación año corrido del ICOCIV fue 6,16%, en comparación con diciembre de 2025. Tres de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construcción de obras civiles, presentaron una variación del año corrido por encima del promedio nacional (6,16%): Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (7,98%), Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (7,81%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (6,75%).
Las demás agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional:
Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (5,57%) y Construcciones en minas y plantas industriales (4,42%)

 

2. [bookmark: _Toc239772866]DECRETO 1860 DE 2021
2.1. [bookmark: _Toc239772867]EMPRESAS DE MUJERES 

Para el total nacional en el trimestre abril - junio 2026, la diferencia entre hombres y mujeres en la tasa global de participación (TGP) se ubicó en 22,9 puntos porcentuales (p.p.), en la tasa de ocupación (TO) fue 23,2 p.p. y la brecha de la tasa de desocupación (TD) en 3,4 p.p.

La mayor brecha en la tasa de desocupación entre mujeres y hombres por dominio geográfico en el trimestre abril - junio 2026, se presentó en Centros poblados y rural disperso con 6,1 p.p., seguido de Otras cabeceras^ con 3,6 p.p. y 10 ciudades^^ con 3,0 p.p.

La tasa de ocupación de las mujeres en Colombia para el trimestre móvil abril - junio de 2026 generó una diferenciade 23,2 puntos porcentuales frente a la de los hombres, reflejando persistentes brechas de género en el mercado laboral según los reportes del DANE


	[image: ]


Fuente: DANE, 2026.
 


Para el trimestre abril - junio 2026, la tasa de desocupación para las mujeres fue 10,2% y para los hombres 6,8%.


[image: ]
Fuente: DANE, 2026.









Conforme a la Gran Encuesta Integrada de hogares (GEIH), se evidencia una desigualdad de género evidente en la distribución de empleo en sectores como agricultura, construcción y minería la participación femenina es baja comparada a los hombres empleados; evidenciando una necesidad de políticas para reducir la brecha de género en sectores tradicionalmente masculinos.
[image: ]

Fuente: DANE, 2026.

Conforme a la anterior imagen, en el trimestre móvil abril - junio 2026, las ramas de actividad con mayor número de mujeres ocupadas fueron Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana (2.018 miles), seguido de Comercio y reparación de vehículos (1.903 miles), seguido de Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios (1.351 miles) y Alojamiento y servicios de comida (1.333 miles).


Adicionalmente, a partir del documento “Panorama de las mujeres en el ámbito laboral y presencial” realizado por Confecámaras Red de Cámaras de comercio en marzo de 2024, en el cual se presentó un panorama de las mujeres en el ámbito laboral y empresarial, en el cual se identifican y analizan los principales desafíos en equidad de género para el desarrollo económico, además de realizar una revisión de los retos que enfrentan las mujeres en el ámbito laboral y empresarial y cuya superación tiene la potencialidad de impactar el crecimiento y competitividad del país; se tiene el siguiente análisis.

La tasa de ocupación en Colombia se sitúa en el 58% para el último trimestre de 2023, al analizarla por género, se evidencia una disparidad considerable. Los hombres tienen una tasa de ocupación del 70,5%, en contraste con las mujeres, del 46,3%, es decir, que existe una brecha de 24 puntos porcentuales entre ambos.

Al analizar la distribución de la ocupación por género en diferentes sectores económicos, se observa que las mujeres tienen baja representación en extracción (14,4%), construcción (21,2%) y agricultura (21,9%).

[image: Imagen que contiene Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente]
Fuente: Panorama de las Mujeres en el ámbito laboral y empresarial, 2024.

Por otra parte, es importante destacar que, del total de las empresas del país, el 47,6% es de propiedad femenina. En el caso de las personas naturales, el 59% de las empresas es propiedad de una mujer; y, en el caso de las sociedades, el 13% de las empresas presentan una participación femenina en el capital social de más del 50%, o su representante legal es mujer.
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Fuente: Panorama de las Mujeres en el ámbito laboral y empresarial, 2024.

Al analizar la composición del capital social de las empresas, se encuentra que las mujeres tienen representación limitada, ya que en promedio solo poseen el 16 % del capital de las empresas y en más del 75 % de las firmas su participación es inferior al 10%. De hecho, el 15% de las empresas presentan una media participación femenina en el capital social, con porcentajes entre el 10% y el 80%, y el 10% de las empresas presenta una participación femenina mayor al 80% en el capital.

Aunque la mayoría de las empresas son representadas legalmente por mujeres (sin importar el tipo de organización jurídica o el tamaño de la firma), sus propietarios son hombres. Las mujeres participan como empleadas o representantes formales en vez de empleadoras o propietarias de empresas.

La participación de las mujeres en el capital social por sector económico está correlacionada con su participación en el empleo. Las mujeres participan menos en el capital social en los sectores de extracción, construcción y agricultura. Por el contrario, las mujeres tienden a ser propietarias de empresas de actividades como la administración pública, defensa, educación, atención de la salud humana, asistencia social, trabajo doméstico y actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales, lo que es claramente similar a los sectores en los cuales hay una mayor proporción de mujeres empleadas.
2.2. [bookmark: _Toc239772868]MIPYMES 

Conforme a la información publicada por el Banco BBVA Research en Febrero de 2024, las empresas formales en el país ascienden a 1,7 millones, donde las mipymes representan el 99,5% de las empresas entre las formales y generan un aproximadamente el 79% del empleo del país y contribuyen con cerca al 40% del PIB Anual.

Con respecto a las empresas tipo Mipymes se tienen los siguientes puntos clave como aporte a la economía del país:

· Las mipymes formales son en su mayoría empresas nacientes y empresas jóvenes y tienen tasas de supervivencia más bajas que las de las grandes empresas, igual que menor probabilidad de aumentar de tamaño.
· Las mipymes acceden marginalmente a los mercados externos y a las compras del estado. El Mercado local, incluso de la misma ciudad donde están ubicadas, parece ser una opción importante para las mipymes.
· El acceso a crédito formal de las mipymes es más bajo que el de las empresas grandes y usan recursos propios o reinversión de utilidades como fuentes alternativas de financiamiento.
· Para que las mipymes sumen más, se debe aumentar su productividad y promover medidas que potencien su crecimiento, entre las que se encuentran, la mayor formalidad empresarial, la digitalización, la mayor integración y el desarrollo de mercados, entre otros.

Adicionalmente, en aplicación al Decreto 1860 de 2021 la entidad tomo en cuenta la información obtenida de la base de datos de la SIC reportada para los años 2020 al 2022, bajo los códigos M7110 - Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica y M7020 - Actividades de consultaría de gestión, obteniendo los siguientes resultados:


Fuente: Datos SIC 2022, Análisis Propio 2025.

Un total de 1947 empresas, de las cuales 1737 pertenecen a pequeñas y medianas empresas, lo que significa que estas últimas representan el 89% de las empresas del sector.
2.3. [bookmark: _Toc239772869]CRITERIOS DIFERENCIALES 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1860 de 2021, la EAAB-ESP tuvo en cuenta a efecto de establecer requisitos habilitantes, criterios diferenciales para los emprendimientos y/o empresas de mujeres y criterios diferenciales para Mipymes en el sistema de compras públicas definidas en esta normativa, en punto de requisitos habilitantes técnicos en relación con el número de contratos para la acreditación de la experiencia, se estableció permitir un contrato adicional a los solicitados a los demás proponentes.

De otro lado, en acatamiento del .2.1.2.4.2.15. del Decreto 1082 de 2015 adicionado por el art. 3 del decreto 1860 de 2021, se estableció en los requisitos ponderables un puntaje máximo de 0.25 del total posible para los emprendimientos y/o empresas de mujeres que participen en el proceso de selección, quienes deberán acreditar dicha condición en los términos exigidos en la norma. Así las cosas, se establece una medida afirmativa clara propiciando la inclusión de este sector productivo al proceso de selección.

Por otra parte, se consideró para el presente proceso no otorgar puntaje adicional a las Mipymes teniendo en cuenta que, del resultado del estudio de mercado, el 89% de las empresas que conforman el mercado se encuentran en esta condición.

Ahora bien, en relación con el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1082 de 2015 adicionado por el art. 3 del decreto 1860 de 2021, el cual establece la obligación por parte de las entidades estatales de incluir la obligatoriedad de vincular bienes o servicios prestados por población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, y previo a análisis de la naturaleza del contrato y los bienes y servicios a suministrarse, no se estableció como obligación para la ejecución del contrato a celebrar la vinculación de personas que se encuentren las condiciones definidas en esta norma, teniendo en cuenta que los perfiles exigidos para la ejecución del contrato requieren un alto nivel profesional y adicionarle la obligación al futuro contratista de que los perfiles deben tener esta condición lo que puede generar retrasos en el inició del contrato. Lo anterior no excluye de ninguna manera que el futuro contratista pueda contar en su equipo de trabajo con personal que cumpla con las condiciones descritas en la norma.
3. [bookmark: _Toc239772870]ASPECTOS TÉCNICOS

Las normas técnicas a que hace referencia este numeral son las desarrolladas al interior del EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ a través del proceso de normalización técnica. Estas normas se identifican de acuerdo con su tipo, de tal forma que se tienen Normas Técnicas de Producto, cuyo código se identifica como NP; Normas Técnicas de Servicio, identificadas como NS; Normas Técnicas de Terminología, identificadas como NT; y, por último, Normas Técnicas de Ensayo y Calibración, identificadas como NE. 

Para los fines de la oferta y del contrato, la terminología técnica que rige será la definida en las normas técnicas del EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ y en los estándares internacionales.

A manera informativa, a continuación, se detallan el título y el código de algunas de las Normas y Especificaciones que se consideran aplicables, en todo caso, el CONSULTOR y la INTERVENTORÍA deberán definir, en la etapa de los estudios, las normas y especificaciones del EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ y en general la normatividad que aplicarán para la ejecución del contrato.

NORMAS TÉCNICAS APLICABLES

	NOMBRE
	CÓDIGO 
	VERSIÓN

	CRITERIOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL
	NS-002
	5

	JUNTAS Y SELLOS PARA JUNTAS EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO
	NS-005
	2

	REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS GEOTÉCNICOS
	NS-010
	4

	ASPECTOS TECNICOS PARA CRUCES Y DETECCION DE INTERFERENCIAS EN CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
	NS-012
	1,1

	EXCAVACIONES EN ZANJA
	NS 019
	2,5

	POZOS Y CÁMARAS DE CONEXIÓN E INSPECCIÓN PARA SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL. CRITERIOS DE DISEÑO
	NS 029
	4,0

	LINEAMIENTOS PARA TRABAJOS TOPOGRAFICOS
	NS 030
	5,3

	ESTUDIOS DE POBLACIÓN Y DEMANDA DE AGUA EN SECTORES ESPECÍFICOS DE LA CIUDAD
	NS-031
	2

	REQUERIMIENTOS PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS EN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
	NS-035
	4

	MANUAL DE MANEJO DE IMPACTO AMBIENTAL Y URBANO
	NS-038
	6

	MATRICES DE PELIGRO. REQUISITOS MÍNIMOS PARA SU ELABORACIÓN
	NS-040
	4.1

	REQUISITOS MÍNIMOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL EN EXCAVACIONES
	NS-041
	1

	REQUISITOS PARA LA ELABORACION Y ENTREGA DE PLANOS DE OBRA CONSTRUIDA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
	NS-046
	6,1

	SUMIDEROS
	NS-047
	6,0

	PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS 
	NS-048 
	3

	PRESENTACIÓN DE DISEÑOS DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO
	NS-054
	2,1

	ASPECTOS TÉCNICOS PARA INSPECCIÓN DE REDES Y ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO 
	NS-058 
	4.1

	CUNETAS Y CANALETAS DE DRENAJE SUPERFICIAL
	NS-057
	1,2

	CRITERIOS DE DISEÑO DE ANCLAJES EN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
	NS 060
	2,0

	ASPECTOS TÉCNICOS PARA LA REHABILITACIÓN DE REDES Y ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO 
	NS-061 
	1

	CONEXIONES DOMICILIARIAS DOMÉSTICAS Y NO DOMÉSTICAS
	NS-068
	5,0

	MANEJO DE AGUAS EN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES 
	NS-069 
	1.3

	ENTIBADOS Y TABLESTACADOS
	NS-072
	3

	INSTALACIÓN Y CONDICIONES DE RECIBO DE REDES DE ALCANTARILLADO
	NS-073
	1,1

	CRITERIOS DE DISEÑO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO
	NS-085
	4,2

	PROTECCIÓN DE TUBERÍAS EN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
	NS-090
	3,1

	INSTALACION DE CONCRETO
	NS 103
	0

	REQUISITOS MÍNIMOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL MANEJO DE EQUIPOS EMPLEADOS EN LABORES DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
	NS-107
	
1

	REQUISITOS MÍNIMOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS MANUALES 
	NS-108 
	1

	REQUISITOS MÍNIMOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN ALTURAS
	NS-110
	1,1

	REQUISITOS MÍNIMOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL EN ESPACIOS CONFINADOS 
	NS-111 
	2.1

	REQUISITOS MÍNIMOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL MANEJO DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS 
	NS-121 
	1

	ASPECTOS TÉCNICOS PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SUBDRENAJES
	NS-122
	1,3

	CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE MATERIALES DE TUBERÍAS PARA REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
	NS-123
	1,0

	LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE CARACTER AMBIENTALES Y URBANO
	NS 026
	1,0

	PLANES DE EMERGENCIA, REQUISITOS MÍNIMOS PARA SU ELABORACIÓN 
	NS-134 
	2

	REQUISITOS PARA LA DETERMINACION DEL ANCHO MINIMO DEL DERECHO DE VIA EN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
	NS-139
	0,0

	REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS 
	NS-141 
	4

	ESQUEMAS TÍPICOS DE CABEZALES ENTREGA A CANALES EN REDES DE ALCANTARILLADO
	NS-142
	0,0

	SONDEO Y LIMPIEZA DE REDES Y ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO 
	NS-151 
	2

	CRITERIOS PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE (SUDS)
	NS-166
	0,1

	REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS ESTUDIOS PARA LA ADQUISICIÓN PREDIAL EN LA EAAB-ESP
	NS-178
	0

	TERMINOLOGÍA DE ALCANTARILLADO 
	NT-003 
	0,1

	TERMINOLOGÍA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
	NT-006 
	0

	TERMINOLOGÍA SANITARIA Y AMBIENTAL 
	NT-005 
	1,1

	TERMINOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN
	NT-009
	0,2

	CONCRETOS Y MORTEROS
	NP 005
	3

	RELLENOS
	NP 040
	5,3

	CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ
	EG-101
	1

	SERVICIOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS
	EG-102
	2

	EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TRASLADO DE ESTRUCTURAS
	EG-104
	4

	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES SOBRANTES
	EG-107
	2

	INSTALACIÓN DE TUBERÍAS
	EG-109
	4

	ROTURA Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS, ANDENES Y SARDINELES
	EC-401
	5

	MOBILIARIO URBANO
	EC-404
	3

	SUMINISTRO DE CONCRETO
	ES-902
	3

	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
	ES-903
	5




El Consultor deberá consultar las demás normas y especificaciones de la EAAB-ESP, que considere aplicables para el presente proyecto, así como las especificaciones técnicas particulares desarrolladas para el presente proyecto.

En los aspectos en los que existan divergencias entre lo consignado en las normas y especificaciones técnicas de la EAAB-ESP y las especificaciones detalladas producto del diseño que elabore EL Consultor, así como de las normas y códigos internacionales, primarán las especificaciones técnicas detalladas elaboradas por el Consultor, siempre y cuando dichas especificaciones sean más exigentes y representen mayor calidad para el proyecto.

En caso de no existir norma de la Empresa para algún tópico especifico se deberán cumplir, o la norma nacional vigente, o la norma o código internacional reconocido.  Si sobre una actividad, equipo o tópico aplica más de una norma se escogerá la que sea más exigente y represente mayor calidad para el proyecto.



4. ESTUDIO DE LA DEMANDA

El análisis de la demanda permite identificar el comportamiento histórico de las adquisiciones relacionadas con el presente servicio de consultoría, considerando tanto el alcance en términos de diseños de detalle como la importancia estratégica y técnica que se espera lograr en los resultados del proyecto.

4.1. [bookmark: _Toc239772871]SELECCIÓN DEL PROVEEDOR 

En el marco del Estudio de la Demanda, para la identificación y posterior selección del Contratista al presente proceso directo, se realizó la siguiente metodología de selección 



Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se expone el listado de las firmas para analizar y seleccionar el listado del invitado final para el proceso de invitación directa estratégica adjunto al presente proceso:

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP:

· HMV INGENIEROS LTDA.
· SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.INGEH&S INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAS
· SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S INGETEC INGENIEROS CONSULTORES
· CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE S.A.S
· GONZALEZ PEREZ GUTEMBERG JOSE
· CONSORCIO DISEÑOS SAN JOSÉ:
- NIPPON KOEI LATIN AMERICA-CARIBBEAN CO., LTD.
- CSD & CIA S.A.S

4.2. [bookmark: _Toc212136577][bookmark: _Toc239772872]ADQUISICIONES DE LA EAAB 
Al investigar el histórico de las contrataciones adelantadas por la EAAB, se encontró que la entidad ha contratado los siguientes servicios con similares características a las registradas en el presente análisis:


	AÑO
	NÚMERO DE CONTRATO
	OBJETO
	TIPO DE INVITACIÓN
	NOMBRE DE CONTRATISTA
	VALOR DE CONTRATO

	1986
	167 DE 1983
	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA MATRIZ DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
	-
	SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS. INGENIEROS CONSULTORES (BOGOTÁ COLOMBIA), CONSORCIO NACIONAL DE ENGENHERIOS CONSULTORÉS S.A (CNEC – SAO PAULO BRASIL), ESTUDIOS TÉCNICOS S.A INGENIEROS CONSULTORES (BOGOTÁ COLOMBIA)
	$267.703.869 + usd $1.360.485 

	1987
	504 de 1987
	ASESORÍA TÉCNICA Y DISEÑO DEL SISTEMA MATRIZ DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
	-
	SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS. INGENIEROS CONSULTORES (BOGOTÁ COLOMBIA), CONSORCIO NACIONAL DE ENGENHERIOS CONSULTORÉS S.A (CNEC – SAO PAULO BRASIL), ESTUDIOS TÉCNICOS S.A INGENIEROS CONSULTORES (BOGOTÁ COLOMBIA
	$768.912.272+ USD $1.109.751

	2010
	2-02-25400-0810-2010
	ESTUDIO PLAN MAESTRO SISTEMA RED MATRIZ DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ Y EL MUNICIPIO DE SOACHA
	DIRECTA
	[bookmark: _Hlk211592858]CAMP DRESSER & MCKEE INC (CDM)
	$484.000.000

	2013
	1-02-25400-1512-2013
	CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS DE REHABILITACIÓN SISTEMA RED MATRIZ BOGOTÁ
	PÚBLICA
	HMV INGENIEROS LTDA
	$4.473.239.862



4.3. [bookmark: _Toc239772873]ADQUISICIONES DE OTRAS ENTIDADES

	ENTIDAD
	OBJETO
	CONTRATISTA
	TIPO DE PROCESO
	VALOR CONTRATO
	AÑO CONTRATO

	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE VILLAMARÍA AQUAMANÁ ESP
	CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS
	INGEH&S INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
	Contratación régimen especial
	$1.070.334.850
	2022

	ALCALDÍA DE PUERTO BOYACÁ - BOYACA
	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ
	[bookmark: _Hlk211592958]EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ- ESP
	Directa
	$ 645.736.434
	2021

	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA- EDUNA
	ESTUDIOS Y DISEÑOS EN LA OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO SAN PABLO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE ASOCIACIÓN N° 21AS113B0049, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
	ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES A.A.S. S.A. 
E.S.P.
	Contratación régimen especial (con ofertas)
	$ 361.333.748
	2022

	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE VILLAMARÍA AQUAMANÁ ESP
	CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS
	INGEH&S INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
	Contratación régimen especial
	$1.070.334.850
	2022

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO BOYACÁ
	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ BOYACÁ
	EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ ESP
	Contratación directa
	$645.736.434
	2022

	ALCALDÍA MUNICIPIO DE GARAGOA
	PREFACTIBILIDAD PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA DEPARTAMENTO BOYACÁ
	LAURA NATALIA RUIZ PIDIACHE
	Mínima cuantía
	$35.340.450
	2024

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO - NARE
	ACTUALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL ÁREA URBANA EN EL MUNICIPIO DE GUATAPÉ-ANTIOQUIA
	MUNICIPIO DE GUATAPÉ
	Contratación directa
	$377.013.943
	2019



5. [bookmark: _Toc239772874]ESTUDIO DE LA OFERTA


Para el proceso en particular para la contratación de la Consultoría de ACTUALIZACIÓN DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO SAN JOSÉ DE BAVARIA, EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 1 DE LA EAAB-ESP, se relaciona a continuación, la metodología de selección de las empresas que cuentan con experiencia en procesos contractuales con entidades públicas y adicionalmente que brindan servicios relacionados con el objeto de la presente contratación de acuerdo.

5.1. [bookmark: _Toc239772875]JUSTIFICACIÓN DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES

De acuerdo con la Resolución No. 0233 del 25 de abril de 2025, “Manual de Contratación de la EAAB – ESP”, en la Sección II – Modalidades de Selección, artículo 29 (Modalidades de selección), se establecen las siguientes modalidades para la contratación:

· Invitación pública.
· Invitación privada.
· Invitación directa.
· Acuerdo marco de precios.

Teniendo en cuenta la importancia del proyecto, para el presente proceso de contratación y de acuerdo con la Resolución No. 0233 del 25 de abril de 2025 “Manual de contratación de la EAAB – ESP” en la Sección II – Modalidades de selección, artículo 29, se seleccionó la INVITACIÓN PRIVADA como herramienta de selección del proveedor.

En este contexto, y conforme a lo establecido en el Artículo Trigésimo Cuarto PROCEDENCIA de la Resolución 0233 del 25 de abril de 2025, se adelanta el presente proceso contractual bajo la modalidad de Invitación Privada con fundamento en el literal a) Cuando exista una lista de precalificación.. Esta decisión obedece a la naturaleza estratégica de los estudios requeridos, los cuales demandan un alto nivel de especialización técnica, experiencia comprobada en el análisis técnico y modelación de sistemas de alcantarillado en ciudades de gran magnitud, así como capacidad para integrar información hidráulica, urbanística y de planeación territorial.

La contratación de estos estudios reviste especial importancia para la Empresa, puesto que, éste estudio se enmarca en actividades consideradas estratégicas para la gestión integral del sistema de acueducto de la ciudad. En consecuencia, la modalidad propuesta permite garantizar la calidad técnica de los productos esperados, optimizar los tiempos del proceso contractual y asegurar la participación de firmas con reconocida trayectoria en el desarrollo de proyectos de alta complejidad técnica y relevancia institucional.

Esta modalidad consistirá en formular una invitación a un número plural de proveedores bien sea personas naturales, jurídicas o figuras asociativas, para que mediante la aplicación de criterios objetivos de evaluación y la ponderación de los aspectos técnicos y/o económicos previamente determinados, seleccione entre aquellos el ofrecimiento más favorable para la Empresa.

La condición estratégica de esta contratación ha sido debidamente sustentada por el ordenador del gasto y cuenta con el visto bueno del Gerente General, conforme a lo exigido por la normativa vigente, quedando documentada en la correspondiente Solicitud de Contratación que soporta el proceso.

Para la escogencia del número plural de proveedores que conforman la lista de precalificados a  la invitación se tendrá en cuenta:

· Evaluación de desempeño de los proveedores en contratos previos con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP.
· Consulta de base de datos o registro de proveedores de otras empresas públicas.
· Consulta de base de datos de gremios o de la academia.
· Estudio financiero del proveedor.
· Estudio Técnico relacionado con la experiencia exigida

Teniendo en cuenta lo mencionado previamente y el estudio de la Demanda, las firmas consultoras seleccionadas son:

	 HMV INGENIEROS LTDA.

	 SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

	 SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S

	 CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE S.A.S.

	 GONZALEZ PEREZ GUTEMBERG JOSE

	CONSORCIO DISEÑOS SAN JOSÉ: - NIPPON KOEI LATIN AMERICA-CARIBBEAN CO., LTDA.



5.2 IDONEIDAD DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES

Teniendo en cuenta lo establecido previamente, en el presente numeral se expone la metodología de análisis para establecer los proveedores idóneos al cual se le remitirá la invitación Privada para realizar las invitaciones para a consultoría objeto del presente documento. 

Los criterios de evaluación para la selección de los proveedores son los siguientes:

· Aspectos técnicos: Experiencia general en el desarrollo y culminación satisfactoria de proyectos de consultoría de Redes Locales de Alcantarillado sanitario y pluvial con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP u otras entidades que prestan servicios públicos de acueducto y alcantarillado
· Aspectos financieros: Solidez financiera para cumplir con el contrato en el tiempo y metas establecidas.5.2.1 

5.2.1 Evaluación Técnica 

Para la evaluación de los Proveedores invitados que aplicará a la invitación privada objeto del presente documento, se realizó la verificación de los contratos activos, realizados y liquidados en las siguientes fuentes:

· Banco de proyectos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP
· Plataforma del RUES (Registro Único Empresarial y Social) por medio del RUP (Registro Único de proponentes).

Es indispensable resaltar que la información expuesta tiene el carácter de consulta y no sustituye el certificado del Registro único de Proponentes que es la plena prueba de la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes, las cuales han sido verificadas por las cámaras de comercio, conforme a lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 1150 de 2007.

Conforme a lo expuesto, se concluyen las siguientes premisas:

· Las firmas consultoras listadas tienes experiencia en desarrollar contratos con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP.
· Las firmas consultoras a la que se invitarás no tienen Multas ni sanciones en el Registro Único Empresarial y Social.

5.2.3 Evaluación financiera

Para la Evaluación financiera, se realizó la verificación de los valores reportados en el RUES (Registro Único Empresarial y Social) con fecha de corte de diciembre de 2025

6. [bookmark: _Toc239772876]ASPECTO REGULATORIO

Normas Técnicas

· Reglamento colombiano de construcción sismo resistente (NSR-10)
· Normas Técnicas Colombianas (NTC - ICONTEC)
· Norma ASTM International (American Society for Testing and Materials)
· Instituto Americano del Concreto (ACI)
· Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS)
· Normas Técnicas del SISTEC del Acueducto de Bogotá (EAAB – ESP)

Otras normas aplicables

	NORMATIVA
	REFERENCIA

	Resolución 791 del 12 de agosto de 2019 de la EAAB-ESP.
	Manual de Contratación de la EAAB

	Resolución 1148 de 2018 
	Manual de Supervisión e interventoría 

	NSR - 10
	Norma Colombiana Sismo Resistente, Última Versión 2010

	SISTEC
	Normas Técnicas de la EAAB-ESP

	Acuerdo No. 16 del 30 de julio de 2018
	Código de Integridad de la EAAB-ESP

	Dec 2811/1974
	Código de los recursos Naturales

	Dec 1594/1984
	Uso de aguas y residuos líquidos

	Ley 357 de 1997
	Ratifica la Convención RAMSAR.

	Resolución 157 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
	Reglamenta el uso sostenible, la conservación y el manejo de los humedales, y se desarrollan aspectos relativos a la aplicación de la Convención Ramsar.

	Decreto 062 de 2006
	Por medio del cual se establecen mecanismos, lineamientos y directrices para la elaboración y ejecución de los respectivos Planes de Manejo ambiental 

	Decreto 4741 de 2005
	Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.

	Resolución 01115 de 2012.
	Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición –RCD

	Resolución 3050 de 2014
	Por medio de la cual se establecen los lineamientos y procedimientos para la compensación por endurecimiento de zonas verdes por desarrollo de obras de infraestructura.

	Decreto 2858 de 1981
	Permiso de ocupación de cauce o depósito de agua

	Decretos y Resoluciones 
	Alcaldía municipio de Tocancipá

	Ley 1474 de 2011
	Estatuto Anticorrupción por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. Congreso de Colombia

	Circular 10200-2018-39 del 02 de noviembre de 2018
	Requisitos experiencia invitaciones 

	Resolución N°0549 del 1 de marzo de 2017
	por el cual se adopta la guía que incorpora los criterios y actividades mínimas de los estudios de riesgo, programas de reducción de riesgo y planes de contingencia de los sistemas de suministro de agua para consumo humano y se dictan otras disposiciones

	Resolución 1126 de diciembre de 2004
	Manual de imposición de multas de contratistas.

	Ley 734 de 2002
	Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.

	Ley 1523 /12
	Por la cual el Congreso de la Republica de Colombia adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.

	Resolución 330 del 8 de junio de 2017 del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio
	Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS
· RAS Título D. Sistemas de Alcantarillado
· RAS Título G. Aspectos Complementarios

	Constitución Política de Colombia. Art. 366
	El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.

	Resolución 1433 de 2004.
	Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV). por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, y se adoptan otras determinaciones.

	Circular 24100-2014-001 del 19 de noviembre de 2014.
	Directrices para la implementación de buenas prácticas ambientales en la EAB-ESP". Gerencia Corporativa Ambiental EAB-ESP.




1. Banco de proveedores EAAB ESP


Se verifica en la lista de proveedores internos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, las empresas que cumplieron satisfactoriamente consultorías relacionadas con el presente proceso.


2. Proveedores dentro del mercado


Se verifica a partir de información secundaria las empresas que podrían aplicar al proceso en la totalidad del país.


3. Evaluación de proveedores para determinar el seleccionado para remitir la invitación


Una vez realizada la evaluación de los componentes a analizar en el listado de contratistas preseleccionados en los pasos previos, se determina el contratista para realizar la invitación formal, a partir de la evaluación Jurídica, Técnica y Financiera.
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Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen'

Segundo trimestre 2026
Tasas de crecimiento (%)
Serie ajustada por
Serie original efecto estacionaly
Actividad econémica
Anual Ao corrido
20067 20267
205" 2025"
Construccin de edifcaciones residenciles y no resdenciles 32 56
Construccién de careteras  vias de ferocarril* R a2
Actividadies especializadas para la construccién de edificaciones
P 4 22 a9 2

obras de ingenieria civil’

Construccidn 22

Fuente: DANE, PIB T
Ppreliminar
Series encadenadas de volumen con afo de referencia 2015.

*Consruccion decanetera y vias deferocar, de proyectosde snvicio pblico y de ctras obras deingeiera civl

*Actividades especializadas para |a construccién de edificaciones y obras de ingenieria ivil (Alquiler de maquinariay equipo de
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Tabla 2. Distribucién porcentual, variacién absoluta y contribucién a la variacién de la poblacién
ocupada segun posicién ocupacional

Total nacional

io (2025 - 2026)

Total nacional

i6n ocupacional A T Variacion  Contribucién
2026 absoluta enpp.

Poblacién ocupada 23969 24547 100 578
Trabajadior por cuenta propia 90774 10,187 415 413 17
Patrén o empleador 517 667 27 150 05
Obrero, empleado del gobierno 809 939 38 130 05
Obrero, empleado particular 10885 10924 445 39 02
Trabajadior familiar sin remuneracion 438 470 19 32 01
Empleado domestico 73 733 30 1 00
Jornalero o Peén 805 619 25 185 08

Fuente: DANE, GEIH

p.p: puntos porcentuales.
Nota: por aproximacion de decimales y la no inclusién de la categoria “Otro", la suma de las poblaciones, distribuciones y.

contribuciones puede diferir igeramente con la informacién del anexo estadistico.

Nota: poblaciones en miles.
Nota: las posiciones ocupacionales se definen a partir de la Clasificacion Internacional de la Situacion en el Empleo CISE-
93. Las definiciones de las posiciones ocupacionales se pueden consultar en el Manual de recoleccion y conceptos basicos
de la GEIH en el siguiente enlace: https://microdatos.dane.gov.co/indexphp/catalog/900/related-materials (paginas 92 a

96).
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Nota: datos expandidos con proyecciones de poblacién, elaboradas con base en los resultados CNPV del 2018,
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Grifico 2. Indicadores de mercado laboral segin sexo
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TO hombres 71,5% - TOmujeres 48,3%

O hombres 6% - TD mujeres 102%

Poblacién total 52506
Hombres 25.514(48.6%)
Mujeres 26991 (514%9)

POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR (PET)
Total 41.155
Hombres 19.732 (47.9%)
Mujeres 21.424 (521%)

POBLACION FUERA DELA FUERZA DETRABAJO

FUERZA DE TRABAJO (FT)

PFFT) Total 26.645
Total 14510 Hombres 15,126 (56.8%)
Hombres 4605 (31.7%) Mujeres 11518 (43.2%)
Muieres 9905 (66.3%)
POBLACION OCUPADA (0) POBLACION DESOCUPADA (D)
Total 24,440 Total 2.205
Hombres 14.100(57,7%) Hombres 1026 46.5%)
Mujeres 10340(42.3%) Mujeres 1179 (535%)

Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).
Nota: cifras de poblacion en miles de personas.
Nota: datos expandidos con proyecciones de poblacion, elaboradas con base en los resultados CNPV del 2018.
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Figura 16. Proporcion de
mujeres empleadas por sector

Fuente: RUES.
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Fuente: RUES.
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