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SOLICITUD DE PROCESO DE CONTRATACIÓN 
  
	    Fecha:
	30/09/2026


                                   
INVITACIÓN PRIVADA

Obra

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO

	Número del CDP:
	1600089269

	Número solicitud de pedido:
	6000045856

	Imputación presupuestal: 
	Funcionamiento
	Centro de costo:
	26300

	Número del grupo en plan de contratación o número y fecha del acta de comité corporativo:
	ID: 716
Grupo: 675

	Código de la ficha del SGI:
	DM-6055-048

	
Objeto del contrato:
	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS LOCATIVOS PARA ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL PERTENECIENTES A LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ-ESP



2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
	Código del proyecto:
	DM-6055-048

	Área responsable del proyecto:
	Dirección Servicios de Electromecánica -DSE-

	Macroproyecto:
	N.A.

	Ubicación de la ejecución del proyecto:

El proceso se desarrollará en las siguientes estaciones de elevadoras de Aguas residuales de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP:

· ESTACIÓN DE BOMBEO ALAMEDA Carrera 138 A No 17 F - 00 - PUENTE GRANDE
· ESTACIÓN DE BOMBEO AV 80 *AV SUBA Y NQS	INTERSECCION NQS CON AVENIDAD SUBA - LA PATRIA
· ESTACIÓN DE BOMBEO AV 92 * NQS	INTERSECCION NQS CON CALLE 92
· ESTACIÓN DE BOMBEO AV 94 * NQS	CALLE 94 No 20 - 39 DEPRIMIDO LA 94
· ESTACIÓN DE BOMBEO BOSATAMA 	Vereda BOSATAMA SAN BERNARDINO (SOACHA)
· ESTACIÓN DE BOMBEO BRAZUELOS 	Calle 104 SUR No 3 - 13 CENTRO USME
· ESTACIÓN DE BOMBEO BRITALIA Carrera 81 H No 49 SUR - 03 GRAN BRITALIA
· ESTACIÓN DE BOMBEO CAFAM	 Calle 142 B No 150 A - 09 PONDAJE CAFAM - TIBABUYES OCCIDENTE
· ESTACIÓN DE BOMBEO CALI * AV 26	DIAGONAL 25 G No 94 - 20 AVENIDAD EL DORADO
· ESTACIÓN DE BOMBEO CARTAGENITA	Carrera 86 SUR No 74 - 00 PLANTA CARTAGENITA B 
· ESTACIÓN DE BOMBEO CASTILLA Carrera 80 No 10 D -00 - EL VERGEL ORIENTAL
· ESTACIÓN DE BOMBEO CHITAL	 Calle 51 esquina con Transversal 93, costado occidental
· ESTACIÓN DE BOMBEO CIUDAD VERDE	MUNICIPIO DE SOACHA VEREDA BOSATAMA
· ESTACIÓN DE BOMBEO FONTIBON CARRETERA OCCIDENTE KM 8 AL 4 SECTOR LAS PLANADAS
· ESTACIÓN DE BOMBEO GIBRALTAR CALLE 42 SUR CON CARRERA 122
· ESTACIÓN DE BOMBEO GRAN COLOMBIANO	CARRERA 86 CON CALLE 77 SUR
· ESTACIÓN DE BOMBEO LA ISLA	 TRASVERSAL 88 A No 94 SUR - 1 HASTA 94 SUR - 99 - SAN DIEGO BOSA
· ESTACIÓN DE BOMBEO LISBOA 	Transversal 154 No 130 - 00 LISBOA
· ESTACIÓN DE BOMBEO MAGDALENA	 Carrera 91 B No 13 D - 52 RIO FUCHA
· ESTACIÓN DE BOMBEO MONTEBLANCO Z4 	Calle 93 SUR No 1 ESTE - 10 EL VIRREY
· ESTACIÓN DE BOMBEO NAVARRA Carrera 106 No 13 - 35 ZONA FRANCA- JACQUELINE
· ESTACIÓN DE BOMBEO RECREO	 Calle 72 SUR No 100 A - 5 METROVIVIENDA
· ESTACIÓN DE BOMBEO RIVERA 	Carrera 106 No 13 - 35 ZONA FRANCA- JACQUELINE
· ESTACIÓN DE BOMBEO SALITRE	 CALLE 80 No 60 - 30 PARQUE SALITRE
· ESTACIÓN DE BOMBOE SAN BENITO AVENIDA BOYACÁ DIAGONAL 59 B CON CARRERA 19 A BIS
· ESTACIÓN DE BOMBEO VILLA GLADYS CARRERA 114 D CON CALLE 66 - ENGATIVÁ
· ESTACIÓN DE BOMBEO XOCHIMILCO Calle 58 K SUR No 81 K - 04 ISMAEL PERDOMO
· ESTACIÓN DE BOMBEO LAGOS DE TORCA 	intersección de la avenida Boyacá con la avenida Guaymaral (Calle 245)

	Descripción del proyecto: 

El proyecto consiste en la ejecución de mantenimientos y reparaciones locativas en las estaciones de bombeo de agua residual de la EAAB-ESP. Su propósito es restablecer y conservar las condiciones óptimas de la infraestructura, garantizando entornos electromecánicos funcionales y seguros que cumplan con la normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo para el personal operativo.


	Metas e indicadores del proyecto: Realizar el mantenimiento locativo a 9.482 m2 



3. JUSTIFICACIÓN 
a) Necesidad:

Conforme con el Acuerdo No. 11 del 25 de julio de 2013 expedido por la Junta Directiva (modificado por Acuerdo 95 del 24 de febrero de 2022) y al Alcance del Acuerdo Marco de Servicios Compartidos número 26300-12100-2024-01, El mantenimiento locativo está a cargo de la Dirección Servicios de Electromecánica, así quedó establecido: "El mantenimiento locativo de las estaciones elevadoras es responsabilidad de la Dirección de Servicios de Electromecánica". Bajo este lineamiento, se ha identificado la necesidad de estructurar un proyecto para la realización del mantenimiento locativo a las estaciones de agua residual debido al estado actual de estas estaciones elevadoras, las cuales superan los 40 años de construcción. Esta antigüedad ha derivado en un desgaste natural que requiere mantenimiento, estas intervenciones garantizan la seguridad industrial y la protección de los equipos electromecánicos que se encuentran en estas estaciones. El desgaste genera un riesgo latente de fallas locativas que impactan directamente la operación de los sistemas electromecánicos.

De acuerdo a lo expresado anteriormente, la Dirección Servicios de Electromecánica ha venido ejecutando proyecto de mantenimiento locativo, el cual se relaciona a continuación:

· Contrato 1-01-26300-1671-2024 (Contratación Pública Simplificada): "REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS LOCATIVOS PARA ESTACIONES DE BOMBEO".

Si bien estas intervenciones han fortalecido la integridad de algunas estaciones, actualmente siguen persistiendo necesidades de realizar mantenimiento locativo en las estaciones de bombeo de agua residual, por lo cual se necesario realizar un proceso de contratación para realizar el servicio de mantenimiento locativos en las estaciones a cargo de la DSE de la EAAB-ESP.

b) Conveniencia: 

La contratación del servicio de mantenimiento locativo en las estaciones elevadoras de agua residual a cargo de la DSE de la EAAB-ESP es oportuno, ya que, al intervenir la infraestructura física, se previene de forma directa el deterioro prematuro de los equipos electromecánicos, evitando costos adicionales por fallas derivadas de la exposición a la humedad, lluvias o ingreso de partículas contaminantes. Asimismo, los mantenimientos locativos son convenientes porque mitiga riesgos asociados a la seguridad y salud en el trabajo para el personal operativo, técnico y de seguridad, a la vez que revitaliza la infraestructura de la EAAB-ESP mediante la recuperación estética y funcional de las estaciones de elevadoras.

Por lo anterior, se considera conveniente y necesario avanzar en la contratación propuesta, de manera que, a través del trámite de una Invitación Privada, conforme a lo establecido en los artículos vigésimo noveno, literal b), y trigésimo cuarto del Manual de Contratación adoptado mediante Resolución 0233 de 2025, teniendo en cuenta que se acudirá a la modalidad cuando: “el presupuesto estimado para la contratación sea mayor a doscientos cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (250 SMLMV), incluido IVA, hasta dos mil quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (2500 SMLMV) incluido”; en este sentido, la Dirección Servicios de Electromecánica adelantó un proceso de estudio de mercado en donde identificó proveedores que potencialmente pudieran adelantar y ejecutar mantenimiento locativo en estaciones de agua residual a cargo de la DSE de la EAAB-ESP.
c) Oportunidad:

Es oportuno realizar la contratación del servicio de mantenimiento locativo en las estaciones de agua residual a cargo de la DSE de la EAAB-ESP, con el fin de solucionar las deficiencias locativas en esta estaciones a cargo de la Dirección Servicios de Electromecánica de la EAAB ESP. Además, el presente proyecto se encuentra incluido en el Plan de Compras y se cuenta con recursos presupuestales aprobados para llevarlo a cabo, lo que garantiza su viabilidad financiera y operativa. Así mismo es oportuno realizar la presente contratación ya que se requiere mantener en óptimas condiciones las edificaciones donde se encuentran instalados los equipos electromecánicos asegurando la preservación de estos y la continuidad de prestación de servicios. 

4. PRESUPUESTO DEL PROCESO 
Fuente de financiación:    Recursos Propios ( Funcionamiento)

El presupuesto de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - ESP para la ejecución del objeto de la presente invitación es la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS ($650.274.130,00) M/CTE, así como, todos los costos directos e indirectos, de acuerdo con lo establecido en el formato de presupuesto, los cuales forman parte integral de este documento. 

Discriminado de la siguiente forma:

	PROYECTO
	DESCRIPCIÓN
	VALOR TOPE INCLUIDO AIU

	DM-6055-048
	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS LOCATIVOS PARA ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL PERTENECIENTES A LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ-ESP
	$650.274.130

	TOTAL
	$650.274.130



[bookmark: AIU_OBRA]Valor Tope AIU (29,68%): VEINTINUEVE COMA SESENTA Y OCHO POR CIENTO (29,68%)                      
Un porcentaje de imprevistos del UNO POR CIENTO (1%) que constituye un porcentaje NO OFERTABLE, NI MODIFICABLE.

Los ítems unitarios ofertados al ser comparados con los precios unitarios del presupuesto del proyecto de la EAAB-ESP, no podrán ser superiores al [100%] del precio oficial del Ítem respectivo, ni ser inferiores al [90%] del precio oficial del Ítem respectivo, so pena de rechazo de la oferta.

	[bookmark: _Hlk152594042]Pedido SAP
	CDP No.
	VALOR

	
	
	AÑO 2026

	6000045856
	1600089269
	$650.274.130

	TOTAL
	$650.274.130


Aplica IVA: 	                          	SI   ☐ 	NO ☒

         Requiere vigencias futuras:             SI   ☐ 	NO ☒

Notas:
 
1. El contrato será ejecutado conforme las necesidades del área en cada punto de intervención, según las directrices de la Supervisión al Contratista.
2. Las cantidades descritas en el presupuesto para cada una de las actividades se estimaron con base en las necesidades actuales de mantenimiento locativo, no obstante, estas podrán variar durante la ejecución del contrato.
3. El valor del contrato, corresponderá al valor total del presupuesto.

5. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES Y PRECIOS DEL MERCADO: 
[bookmark: _Hlk197343825][bookmark: MERCAD_OBRA][bookmark: OPC_OTRS]Sistema de avaluó de infraestructura SAI ☒
El presupuesto se estableció con cantidades de obra conforme a las necesidades actuales de las estaciones elevadoras a cargo de la Dirección Servicios De Electromecánica, tomando los precios unitarios del Sistema de Avalúo de Infraestructura SAI, Resolución No. 0233 de 2025 de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP, en cumplimiento del artículo Décimo Séptimo, Presupuesto oficial, elaboración de Análisis de Precios Unitarios (APU’s) propios y actualizado con cotizaciones de proveedores, considerando un mantenimiento sistemático de la infraestructura de la EAAB-ESP.

6. [bookmark: ETEC_OBRA]ESTUDIO TÉCNICO

¿Cuenta con estudios técnicos?,  
 
Si   ☐ 	               No ☒

7. CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES –RUP

Si aplica   ☒ 	   No aplica    ☐

	Código UNSPSC
	Descripción

	72101500
	Servicios de apoyo para la construcción.

	72102900
	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones.

	72141100
	Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de la infraestructura.

	72151100
	Servicios de construcción y plomería

	72152000
	Servicios de pañetado y Drywall

	72153600
	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación

	81101500
	Ingeniería Civil y Arquitectura


8.  IDONEIDAD DE LOS INVITADOS 

8.1 LISTADO DE PERSONAS A QUIENES SE LES FORMULARÁ LA INVITACIÓN

Con fundamento en el estudio del sector realizado para el presente proceso de contratación, la Dirección de Servicios Especializados (DSE) identificó que el mercado de proveedores con capacidad para ejecutar integralmente el mantenimiento locativo a las estaciones de bombeo de agua residual. Si bien existe un número mayor de empresas dedicadas al mantenimiento locativo, el estudio evidenció que un número reducido de ellas acredita experiencia específica en la realización de mantenimientos locativos, actividad que requiere personal técnico calificado.

En consideración a lo anterior, la identificación de los proveedores invitados se fundamentó en criterios objetivos derivados del estudio del sector, orientados a seleccionar empresas con experiencia verificable en el mantenimiento locativo en estructuras, así como con capacidad técnica, operativa, jurídica y financiera para ejecutar el objeto contractual. Esta delimitación responde a las características del mercado relevante y a la complejidad técnica del servicio requerido, sin constituir una restricción injustificada a la participación.

De igual forma, la participación de proveedores que previamente han ejecutado contratos para la EAAB-ESP constituye un elemento de información relacionado con la verificación de su desempeño contractual; sin embargo, este aspecto no constituye un requisito habilitante ni un criterio excluyente para la conformación del listado de invitados, el cual se fundamentó principalmente en la experiencia específica, la capacidad técnica y la presencia de los proveedores dentro del mercado relevante.

En consecuencia, la conformación del listado de invitados obedece a criterios objetivos previamente definidos dentro del estudio del sector y no a decisiones discrecionales o arbitrarias. Para tal efecto se valoró, entre otros aspectos, la especialización técnica, la experiencia específica en contratos similares, la capacidad operativa, la trayectoria verificable en el mantenimiento locativo y la posibilidad de garantizar una pluralidad efectiva de oferentes con capacidades comparables.


Es importante precisar que, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Contratación de la EAAB-ESP y garantizar la trazabilidad del estudio de mercado, se consultaron fuentes de información tanto internas como externas.

En primer lugar, se revisó la información disponible en plataformas de contratación pública, identificando procesos relacionados con el mantenimiento locativo. La búsqueda se realizó mediante la combinación de palabras clave asociadas al objeto contractual y la utilización de los códigos UNSPSC correspondientes, con el propósito de ampliar la cobertura y precisión de los resultados obtenidos, identificándose, entre otros, los siguientes procesos:
	Nombre Entidad
	Proceso
	Tipo de Proceso
	Detalle del Objeto a Contratar
	Cuantía Proceso

	GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA
	SAMC-004-2026
	Selección abreviada menor cuantía
	MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA. (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)
	$946.839.162 COPCOP

	Rama Judicial- Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá
	DSAJBO-SAMC-003-2026
	Selección abreviada menor cuantía
	Realizar reparaciones locativas de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física bajo la modalidad de monto agotable en las diferentes sedes a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá.
	$1.750.000.000 COP

	ICBF REGIONAL ATLANTICO
	ICBF-SAMC-001-276310-2026ATL
	Selección abreviada menor cuantía
	Realizar las actividades de mantenimiento integral, reparación, conservación, mejoramiento y adecuaciones locativas requeridas para las infraestructuras del ICBF a cargo de la Regional Atlántico
	$795.700.000




Fuente: www.datosabiertos.gov.co

De igual manera se analizaron los contratos ejecutados previamente en la EAAB ESP, relacionados con el mantenimiento locativo, como elemento de referencia para la verificación de desempeño y conocimiento del entorno operativo. A partir de estas fuentes, se realizó la identificación de los siguiente contratos:

· Contrato 1-01-26300-1671-2024 (Contratación Pública Simplificada): "REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS LOCATIVOS PARA ESTACIONES DE BOMBEO". En dicho contrato se realizó el mantenimiento locativo a diferentes estaciones de bombeo. 

La selección de los proveedores a invitar se fundamentó en criterios objetivos orientados a garantizar su idoneidad y pertinencia frente al objeto del proceso, entre los cuales se incluyen:

• Experiencia específica en proyectos similares.
• Capacidad técnica y operativa para ejecutar el objeto contractual.
• Evaluación de desempeño en contratos previos.
• Participación en procesos similares en el sector.

De acuerdo con lo expresado anteriormente, se conformó el siguiente listado de proveedores a los cuales se les remitió la invitación para participar en el presente proceso: 

	Ítems
	EMPRESAS A PARTICIPAR
	Correo electrónico 
	Fecha de envío a participar 
	Si /No
(Manifiesta)

	1
	INCIVIAS SAS
	gerenciainciviassas@yahoo.es
	05/02/2026
	Si

	2
	TERRA NOVO CONSTRUCCIONES S.A.S
	terranovoconstrucciones@gmail.com
	05/02/2026
	Si

	3
	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA LTDA
	mantenimiento@cima-co.com
	05/02/2026
	Si

	4
	EYG INGENIERIA Y PARTES S A S
	eygingenieria@gmail.com
	05/02/2026
	Si

	5
	INFRAESTRUCTURA CAR Y CIA S.A.S.
	infraestructuracar@gmail.com
	05/02/2026
	No

	6
	CYA SA S.A.S
	juan.lancheros@cya-sa.com
	05/02/2026
	No

	7
	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING SAS
	proyectosdeingenieria.caee@gmail.com
	09/02/2026
	No

	8
	GRUPO AZER S A S
	licitaciones@grupoazer.com
	12/03/2026
	Si

	9
	ALCALA ARQUITECTURA & COMUNICACIONES S.A.S.
	alcalacom@gmail.com
	17/02/2026
	Si

	10
	Ingeniería nexxus
	ingenierianexxus@gmail.com
	19/02/2026
	No

	11
	CRUZARK S.A.S
	gestion@studiocruzark.com
	22/05/2026
	Si

	12
	MASEB INGENIERIA SAS
	Masebingenieria@gmail.com
	22/05/2026
	No

	13
	PS INGENIERIA SOSTENIBLE S.A.S
	psingenieriasostenible@gmail.com
	23/06/2026
	Si

	14
	I.D. S.A.S
	i.dsas@yahoo.es
	23/06/2026
	Si



En consecuencia, las empresas invitadas corresponden a proveedores que acreditaron experiencia verificable en el mantenimiento locativo, los cuales cuentan con capacidades técnicas comparables y se ajustan a las necesidades identificadas por la Empresa. Lo anterior garantiza que la conformación del listado de invitados responde a criterios objetivos derivados del estudio del sector, preservando los principios de transparencia, selección objetiva, pluralidad de oferentes y eficiencia que orientan la contratación de la EAAB-ESP.

8.2 JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS TÉCNICOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA ESCOGENCIA DE LOS INVITADOS.

En el estudio de mercado se determinó que las empresas participantes debían contar con experiencia específica en la realización de mantenimiento locativo. En consecuencia, se estableció como criterio técnico que los proponentes acreditaran el cumplimiento de la siguiente actividad especializada:

· Actividad N° 1: Haber ejecutado las reparaciones locativas o remodelaciones o mantenimientos de áreas residenciales o no residenciales, con un área mayor o igual a 9.482 m2.
Este criterio responde a la necesidad de identificar contratistas que cuenten con conocimientos verificables y capacidad operativa comprobada en la ejecución de actividades de mantenimiento locativas en áreas residenciales o no residenciales, garantizando que poseen la idoneidad técnica requerida para intervenir la infraestructura física comprendida dentro del alcance del presente contrato.
La experiencia en este tipo de intervenciones implica un dominio integral de diversas disciplinas de la construcción (tales como obras civiles menores, acabados, redes hidrosanitarias, eléctricas y adecuaciones arquitectónicas), así como la capacidad de planificar frentes de trabajo de forma eficiente. Asimismo, ejecutar actividades en áreas residenciales o no residenciales evidencia la competencia del contratista para gestionar aspectos críticos como la seguridad y salud en el trabajo, la minimización del impacto al personal operativo y técnico de las estaciones, el control de escombros y polvo, y la preservación de las condiciones de habitabilidad y funcionalidad de las estaciones durante el desarrollo de la obra.
Así mismo, la exigencia de esta experiencia específica resulta objetiva, razonable y proporcional frente al objeto del contrato, considerando que las intervenciones locativas mal ejecutadas pueden ocasionar deterioros acelerados en los acabados, afectaciones a la infraestructura existente, reprocesos en la entrega de las obras e interrupciones innecesarias.
En consecuencia, la definición de este criterio de experiencia específica no constituye una restricción injustificada a la libre concurrencia, sino una medida proporcional orientada a verificar que los proponentes cuenten con la capacidad técnica, logística y operativa para ejecutar los trabajos de mantenimiento y remodelación requeridos, asegurando el cumplimiento de las metas físicas con los niveles de calidad, seguridad y oportunidad exigidos por la EAAB-ESP. 
 De lo anterior, se obtuvo el siguiente resultado:

	EMPRESAS PRECALIFICADAS

	RAZÓN SOCIAL
	CUMPLIMIENTO TÉCNICO

	INCIVIAS SAS
	Si

	GRUPO AZER S A S
	Si

	ALCALA ARQUITECTURA & COMUNICACIONES S.A.S.
	No

	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO CIMA LTDA
	Si

	CRUZARK S.A.S
	Si

	TERRA NOVO CONSTRUCCIONES S.A.S
	No

	EYG INGENIERÍA Y PARTES S A S
	Si

	PS INGENIERÍA SOSTENIBLE S.A.S
	Si

	I.D. S.A.S
	Si



Aplica etapa de obtención de credenciales 

Si aplica   ☐ 	   No aplica    ☒

       Requisitos de evaluación: 

9. EXPERIENCIA

Aplica experiencia de circular vigente 

Si aplica   ☒ 	   No aplica    ☐

Las exigencias señaladas a continuación se formulan teniendo en cuenta la naturaleza del objeto, el valor, el tipo de contrato a celebrar y las actividades a contratar, especialmente teniendo en cuenta las necesidades de la Entidad, exigencias que resultan proporcionales para el proceso y que garantizan a la Entidad la selección objetiva del futuro contratista, el que a través de su propuesta demuestre satisfacer en mejores condiciones la necesidad de la Entidad.

     Requisitos habilitantes:      

       Experiencia       

       Se podrá acreditar con la suma de máximo cuatro (4) contratos ejecutados y terminados en los últimos treinta (30) años, cuyo valor sumado sea igual o superior al 100 % del valor del presupuesto oficial, expresado en SMMLV. 

Dentro de los contratos aportados para la experiencia, se debe acreditar la siguiente actividad:

· Actividad N° 1: Haber ejecutado las reparaciones locativas o remodelaciones o mantenimientos de áreas residenciales o no residenciales, con un área mayor o igual a 9.482 m2.

	Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC)
	Descripción

	72101500
	Servicios de apoyo para la construcción.

	72102900
	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones.

	72141100
	Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación de la infraestructura.

	72151100
	Servicios de construcción y plomería

	72152000
	Servicios de pañetado y Drywall

	72153600
	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación

	81101500
	Ingeniería Civil y Arquitectura



El anterior requisito se deberá acreditar con la suma de máximo CUATRO (4) contratos que se encuentren relacionados en el Registro Único de Proponentes - RUP, inscritos en (cualquiera de) el(los) código(s) estipulado(s) en la tabla anterior, que se hayan ejecutado y terminado en los últimos treinta (30) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. 

Criterios Ponderables: 
 
[bookmark: _Hlk138500372][bookmark: _Hlk138500384]El puntaje máximo que se asignará a los criterios ponderables será el siguiente:

La EAAB-ESP a partir del valor de las Ofertas y demás criterios ponderables asignará máximo MIL (1.000) PUNTOS, distribuidos así:

	CRITERIOS PONDERABLES
	PUNTAJES

	a. OFERTA ECONÓMICA (INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS)
	                 897,5 PUNTOS

	b. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
	                     2,5 PUNTOS

	c. EL OFERENTE NO TIENE “REGISTROS DE OBRAS INCONCLUSAS.
	                 100,0 PUNTOS

	TOTAL 
	                 1.000 PUNTOS



En ningún caso, la EAAB-ESP solicitará ni permitirá subsanar los requisitos objeto de ponderación.  

a. VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA (INCLUYENDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS):

La EAAB - ESP a partir del valor de las Ofertas asignará máximo OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE COMA CINCO (897,5) PUNTOS, de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la Oferta Económica, siguiendo las reglas descritas en las condiciones y términos.

b. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES: 

La EAAB-ESP asignará un puntaje de DOS COMA CINCO (2,5) PUNTOS al Proponente que acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional  de conformidad con el Decreto 1860 de 2021, "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones". 



c. OBRAS INCONCLUSAS:

La EAAB-ESP asignará puntaje de CIEN (100) PUNTOS al proponente que no presente registro de obras inconclusas.
El presente criterio de ponderación se verificará en el Registro de Obras Inconclusas, del siguiente vínculo CGR - Obra Inconclusa (contraloria.gov.co).
Conforme lo reportado en el ANEXO 3. “CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA” la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – ESP asignara puntaje así: 
	DESCRIPCIÓN
	PUNTAJE

	El oferente NO tiene “Registros de Obras Inconclusas”.
	100,0 PUNTOS

	El oferente SI tiene “Registros de Obras Inconclusas”.
	0 PUNTOS


Tratándose de oferentes plurales, la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ – ESP asignara cero (0) puntos al presente criterio de ponderación, si uno o más integrantes del oferente tiene “Registros de Obras Inconclusas”.
El oferente con la presentación de la oferta acepta la validez del Registro de Obras Inconclusas y la consulta que del mismo haga el comité evaluador; en caso de que a juicio del oferente: i) el reporte contenga proyectos que no deben ser considerados como obras inconclusas o, ii) el reporte sea incorrecto, deberá aportar con la oferta un documento suscrito por la entidad contratante que hizo el reporte, en el que se acredite lo contrario; el comité evaluador con fundamento en dicho documento entenderá excluido ese proyecto del Registro de Obras Inconclusas, sin perjuicio de la validación que podrá realizar ante la entidad reportante.
10. PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo total para la ejecución del contrato es de cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha del acta de iniciación.

11. FORMA DE PAGO:

OBRA: Por avance mensual de obra, que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por los precios unitarios ofertados. 
LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ pagará al CONTRATISTA hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del valor del contrato, contra el avance mensual de obra, previa presentación de las actas de pago parcial aprobadas por el Supervisor y el Contratista y corresponderán al valor que resulte de multiplicar las cantidades de obra y/o suministros ejecutados por los precios unitarios ofertados, las cuales se cancelarán dentro de los Treinta (30) días calendario siguientes a la radicación de la factura respectiva. Las actas se deberán aprobar entre el SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del respectivo mes de ejecución luego de lo cual, el CONTRATISTA deberá radicar la factura en las ventanillas de la Empresa dentro de los plazos establecidos, simultáneamente el SUPERVISOR deberá elaborar la entrada de mercancía correspondiente. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, cancelará el valor del ÚLTIMO PAGO el cual corresponderá al CINCO POR CIENTO (5%) del valor del contrato una vez se haya suscrito la respectiva acta de liquidación.

12. FORMULA DE AJUSTE: 

      El contrato requiere ajuste                 SI   ☐ 	       NO ☒

13. [bookmark: ANTIC_OBRA]ANTICIPO:

Aplica el anticipo para el proyecto a ejecutar:  Si aplica    ☐             No aplica   ☒
 
14. CUPO DE CRÉDITO 
Si aplica   ☐   No aplica ☒  

15. DESCUENTOS POR MORA O ATRASOS EN LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

	
ITEM 
	ACTIVIDAD SUJETA A DESCUENTO 
	PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO
	DESCUENTO PARA APLICAR

	

1
	Radicación de Pólizas del contrato en caso de modificación, suspensión, terminación, acta de entrega recibo final o liquidación en la Dirección de Contratación y Compras.
	Cinco (5) días hábiles a partir de la suscripción del acta o modificación contractual.
	0,5 SMMLV por cada día hábil de atraso.

	

2
	Entrega oportuna del cronograma a del plan de manejo del contrato de acuerdo a las especificaciones de la EAAB-ESP. 
	Cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha al acta de inicio.
	0,5 SMMLV por cada día hábil de atraso

	

3
	Responder por daños causados a equipos y personal de la EAAB-ESP o tercero
	Cinco (5) días hábiles a partir de que se presenten los daños o notificación por parte de la SUPERVISOR.
	0,5 SMMLV por cada día hábil de atraso.

	
4
	Disponibilidad del personal exigido durante la ejecución del contrato.
	Dentro de los tres (03) días hábiles a partir del requerimiento de la supervisión.
	0.5 SMMLV por persona por	día	hábil de incumplimiento.

	
5
	Entregas de informes extraordinarios solicitados por la EAAB-ESP a través del supervisor.
	Dentro de los tres (03) días hábiles a partir del requerimiento de la supervisión.
	0.2 SMMLV por cada día hábil de atraso

	

6
	Entrega mensual de soportes RCD’s con soportes
	Dentro de los 5 primeros días hábiles de mes siguiente al reportado a la EAAB-ESP.
	0,2 SMMLV por cada día hábil de atraso en la presentación de los documentos exigidos.

	

7
	Contar con la disponibilidad permanente de las herramientas y equipo, “CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO numeral 28”, para cada uno de los trabajos a realizar.
	Un (1) día calendario para contar con el equipo mínimo requerido.
	1 SMMLV por cada día calendario de atraso.

	



8
	Revisión y solicitud de ajustes del Informe MENSUAL de obra, con todos los parámetros de la Matriz de riesgo de la EAAB-ESP.
	Tres (3) días hábiles posteriores al recibido del informe mensual o correcciones solicitadas.
	0,5 SMMLV por cada día hábil de atraso en la radicación de las observaciones al contratista de obra o en la radicación de la aprobación del respectivo informe ante la EAAB-ESP.

	
9
	Retiro de RCD (Residuos de construcciones y demoliciones) y transporte a un botadero autorizado por la autoridad ambiental competente.
	Dentro de los dos (2) días calendario siguientes después de generados.
	0.2 SMMLV por cada semana de atraso o proporcional por fracción.

	


10
	Informe ejecutivo quincenal de progreso: Sin excepción alguna, el contratista deberá presentar informes ejecutivos de progreso.
	Cada 15 días desde la suscripción del acta de inicio del contrato deben remitirse a la supervisión.
	0.5 SMMLV por día hábil de atraso o proporcional por fracción

	

11
	Cumplimiento de las especificaciones técnicas de los ítems del contrato.
	Cinco (5) días hábiles para cumplir condiciones técnicas descritas en los anexos
	0,5 SMMLV por cada día hábil de atraso.

	



12
	Informe de gestión mensual: Presentación por parte del contratista del informe Gestión, Estado de Avance, pagos de seguridad social, parafiscales y demás anexos, según formatos establecidos.
	Dentro de los cinco (5) primeros días calendario del mes posterior al periodo a informar, deben presentarse completos y sin observaciones, en versión final.
	0.5 SMMLV por día hábil de atraso o proporcional por fracción.

	

13
	Llevar la chatarra resultante de los mantenimientos al almacén la Diana de propiedad de la EAAB-ESP ubicado en Tocancipá – Cundinamarca.
	Diez (10) días calendario después de la fecha del cronograma 
	0,5 SMMLV por cada día calendario de atraso.



16. VINCULACIÓN DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 

De conformidad con la Directiva 010 de 2015 de la Alcaldía Mayor de Bogotá por la cual se promueven los derechos de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, el área deberá determinar su aplicabilidad para el contrato y su porcentaje.

Si aplica   ☐ 	   No aplica    ☒      

17. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL:

Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto y objeto del contrato se solicita indicar si el proyecto requiere de una interventoría externa o realizará la supervisión la entidad.     Supervisión

· Justificación, según el caso: El contrato de tipología “OBRA” no requiere Interventoría externa dado que el seguimiento técnico, administrativos, financiero, contable, ambiental, social, jurídico y de calidad a la ejecución del acuerdo de voluntades se realizará con supervisión directa de la Dirección Servicios de Electromecánica de la EAAB-ESP. Dicha supervisión la realizara un profesional de la EAAB-ESP del área de la División Logística de Mantenimiento o persona natural contratada por prestación de servicios personales, que no se encuentren incurso en causales de inhabilidad, incompatibilidad, prohibiciones o conflictos de intereses previstos en la ley o en las normas internas de la EAAB-ESP.

18. GARANTÍAS CONTRACTUALES: 

        Si aplica    ☒ 	       No aplica   ☐
    
      Nota: Las garantías a aplicar deberán estar acordes a lo establecido en la Circular vigente.

19. CLÁUSULA COMPROMISORIA 

 Si aplica    ☐ 	       No aplica   ☒

20. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

       Si aplica    ☐ 	       No aplica   ☒

21. RIESGOS PREVISIBLES 

Se anexa al presente documento en formato Excel MPFB0120F32-03 Matriz de riesgos previsibles.

22. [bookmark: PEDAGO_OBR_CONS_INT]TALLER DE PEDAGOGÍA 
 
Especifique si aplica taller de pedagogía               Si aplica   ☐                No aplica  ☒  
[bookmark: DISEÑ_OBR_CONS_INT]     
23. DISEÑOS, PROYECTOS Y PLANOS

· Especifique si aplica los estudios y diseños:

            Si aplica    ☐ 	       No aplica   ☒

· Aprobados los estudios y diseños:

            Si aplica    ☐ 	       No aplica   ☒

· Actualizados los estudios y diseños:

       Si aplica    ☐        No aplica   ☒

24. [bookmark: PRED_OBR]GESTIÓN PREDIAL 

	De requerirse predios para la obra a realizar, la Dirección de Bienes Raíces expedirá constancia de la declaratoria de utilidad pública y el trámite de inicio de proceso de expropiación por vía administrativa.

· Especifique si existe afectación predial: 

       Si aplica    ☐        No aplica   ☒

· Constancia de la declaratoria de utilidad pública: 

       Si aplica    ☐        No aplica   ☒

· Trámite de inicio de expropiación por vía administrativa:

       Si aplica    ☐        No aplica   ☒

· Constancia de medida cautelar:

       Si aplica    ☐        No aplica   ☒

· El proyecto requiere incluir el anexo de información predial definido por la Dirección de Bienes Raíces de la EAAB- ESP.

       Si aplica    ☐        No aplica   ☒


25.  LUGAR DE EJECUCIÓN 

El contrato podrá desarrollarse en las siguientes estaciones de elevadoras de Aguas residuales de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP:

	ITEM
	ESTACIÓN
	DIRECCIÓN

	1
	ESTACIÓN DE BOMBEO ALAMEDA
	Carrera 138 A No 17 F - 00 - PUENTE GRANDE

	2
	ESTACIÓN DE BOMBEO AV 80 *AV SUBA Y NQS
	INTERSECCION NQS CON AVENIDAD SUBA - LA PATRIA

	3
	ESTACIÓN DE BOMBEO AV 92 * NQS
	INTERSECCION NQS CON CALLE 92

	4
	ESTACIÓN DE BOMBEO AV 94 * NQS
	CALLE 94 No 20 - 39 DEPRIMIDO LA 94

	5
	ESTACIÓN DE BOMBEO BOSATAMA
	Vereda BOSATAMA SAN BERNARDINO (SOACHA)

	6
	ESTACIÓN DE BOMBEO BRAZUELOS
	Calle 104 SUR No 3 - 13 CENTRO USME

	7
	ESTACIÓN DE BOMBEO BRITALIA
	Carrera 81 H No 49 SUR - 03 GRAN BRITALIA

	8
	ESTACIÓN DE BOMBEO CAFAM
	Calle 142 B No 150 A - 09 PONDAJE CAFAM - TIBABUYES OCCIDENTE

	9
	ESTACIÓN DE BOMBEO CALI * AV 26
	DIAGONAL 25 G No 94 - 20 AVENIDAD EL DORADO

	10
	ESTACIÓN DE BOMBEO CARTAGENITA
	Carrera 86 SUR No 74 - 00 PLANTA CARTAGENITA B 

	11
	ESTACIÓN DE BOMBEO CASTILLA
	Carrera 80 No 10 D -00 - EL VERGEL ORIENTAL

	
12
	ESTACIÓN DE BOMBEO CHITAL
	calle 51 esquina con Transversal 93, costado occidental

	13
	ESTACIÓN DE BOMBEO CIUDAD VERDE
	MUNICIPIO DE SOACHA VEREDA BOSATAMA

	
14
	ESTACIÓN DE BOMBEO FONTIBON
	CARRETERA OCCIDENTE KM 8 AL 4 SECTOR LAS PLANADAS

	15
	ESTACIÓN DE BOMBEO GIBRALTAR
	CALLE 42 SUR CON CARRERA 122

	16
	ESTACIÓN DE BOMBEO GRAN COLOMBIANO
	CARRERA 86 CON CALLE 77 SUR

	17
	ESTACIÓN DE BOMBEO LA ISLA
	TRASVERSAL 88 A No 94 SUR - 1 HASTA 94 SUR - 99 - SAN DIEGO BOSA

	18
	ESTACIÓN DE BOMBEO LISBOA
	Transversal 154 No 130 - 00 LISBOA

	19
	ESTACIÓN DE BOMBEO MAGDALENA
	Carrera 91 B No 13 D - 52 RIO FUCHA

	20
	ESTACIÓN DE BOMBEO MONTEBLANCO Z4
	Calle 93 SUR No 1 ESTE - 10 EL VIRREY

	21
	ESTACIÓN DE BOMBEO NAVARRA
	Carrera 106 No 13 - 35 ZONA FRANCA- JACQUELINE

	22
	ESTACIÓN DE BOMBEO RECREO
	Calle 72 SUR No 100 A - 5 METROVIVIENDA

	23
	ESTACIÓN DE BOMBEO RIVERA 
	Carrera 106 No 13 - 35 ZONA FRANCA- JACQUELINE

	24
	ESTACIÓN DE BOMBEO SALITRE
	CALLE 80 No 60 - 30 PARQUE SALITRE

	25
	ESTACIÓN DE BOMBEO SAN BENITO
	AVENIDA BOYACÁ DIAGONAL 59 B CON CARRERA 19 A BIS

	26
	ESTACIÓN DE BOMBEO VILLA GLADYS
	CARRERA 114 D CON CALLE 66 - ENGATIVÁ

	27
	ESTACIÓN DE BOMBEO XOCHIMILCO
	Calle 58 K SUR No 81 K - 04 ISMAEL PERDOMO

	28
	ESTACIÓN DE BOMBEO LAGOS DE TORCA
	intersección de la avenida Boyacá con la avenida Guaymaral (Calle 245)



26. [bookmark: AMBI_LIC]ABONO DE LA OFERTA

SI   ☒ 	     NO ☐

Profesional que abona la oferta: Ingeniero Civil

27. ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

27.1 PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL 

       Si aplica    ☐        No aplica   ☒ 

27.2 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

¿Requiere Plan de Manejo Ambiental?       Si aplica    ☐        No aplica   ☒ 

¿La obra tiene Plan de Manejo Ambiental?      Si aplica    ☐        No aplica   ☒  

Proyecto sin Plan de Manejo Ambiental (PMA)

Si el proyecto no requiere plan de manejo ambiental, el Contratista en coordinación con el supervisor del Contrato, deberán dar aplicabilidad a lo dispuesto en la norma NS-038   “Manual de Manejo del Impacto Ambiental y Urbano” ” a través del PIMMAS establecido en los Estudios Previos, NS 040 “Panorama de Factores de Riesgo - Requisitos mínimos para su elaboración” y la NS 141 "Requisitos de seguridad industrial y salud ocupacional para contratistas“, so pena que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP aplique las multas pactadas en la minuta del contrato.
[bookmark: CTECPART_OBR]
[bookmark: NTEC_OBR]
	NOMBRE
	CÓDIGO 
	VERSIÓN

	Consideraciones generales para la ejecución de obras y actividades para la EAAB-ESP.
	EG-101

	Vigente


	Servicios preliminares y complementarios
	                EG-102                                                                

	Vigente


	Impacto Urbano  
	                 EG-103
	Vigente

	Excavaciones, demoliciones y traslado de estructuras      
	EG-104
	Vigente

	Rellenos   
	EG-106
	Vigente

	Retiro y disposición de materiales sobrantes  
	EG-107
	Vigente


	Instalación de concreto y suministro e instalación de acero  
	                 EG-108

	Vigente


	Iluminación general de uso exterior y redes eléctricas asociadas
	                  EO-705

	Vigente


	Cerramientos permanentes 
	                EC-402                                                                
	Vigente

	Otras complementarias
	EC-404
	Vigente

	Manual de manejo de impacto ambiental y urbano.
	NS-038    
	Vigente

	Requisitos mínimos de higiene y seguridad industrial en excavaciones.
	NS-141
	Vigente

	Instalaciones interiores de baja tensión.
	                NS-086   

	Vigente

	Requisitos mínimos de higiene y seguridad industrial para el manejo de herramientas manuales.
	                NS-108      

	Vigente

	Requisitos mínimos de higiene y seguridad industrial para la realización de trabajos en alturas.
	                 NS-110

	                   Vigente


	Requisitos mínimos de higiene y seguridad industrial en espacios confinados.
	                  NS-121

	                   Vigente


	Requisitos mínimos de higiene y seguridad industrial para el manejo de máquinas y herramientas.
	                  NS-111

	                   Vigente


	Terminología de seguridad industrial
	NT-006
	                   Vigente


	

	
	


28. [bookmark: CTEC_COMP_SUMI_OPS_CONS]CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
28.1. Alcance del objeto contractual

Los mantenimientos y reparaciones locativas, son consideradas como lo siguiente: pintura de los muros, tubos, arreglo de oficinas y accesorios cuando se deterioran, reparación de las cubiertas, reparación de la carpintería metálica que se corroe, lavado interno de las estaciones, entre otros. Por lo cual se requiere realizar actividades correctivas para mantener en las mejores condiciones la planta física donde se encuentran.
En cada una de las estaciones elevadores, se encuentran elementos que, por agentes externos como el tiempo, el clima o el desgaste natural se deben reparar o remplazar; para realizar estas actividades se debe tener en cuenta la aprobación del Supervisor   de la Empresa de Acueducto para realizar cualquier tipo de trabajo.
Las reparaciones locativas principalmente se programarán de acuerdo con las necesidades más urgentes que el supervisor priorice, el cual entregará al contratista la lista de trabajos para el inicio de la actividad mediante una ayuda de memoria. No obstante, estas necesidades pueden cambiar por cualquier tipo de emergencia que surja durante la ejecución de del presente contrato de reparaciones locativas de la EAAB-ESP.
Los residuos generados en el proceso de mantenimiento y reparaciones locativas deben cumplir con lo estipulado por las autoridades ambientales tanto en su tratamiento como en   su disposición final y deben ser retirados dentro de los 2 días calendario siguientes a su generación.
28.2. Obligaciones del Contratista

a. Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos de la invitación, la oferta y el contrato que se suscriba.
b. Presentar en el plazo establecido en las Condiciones y Términos de la Invitación, los documentos y cumplir con los requisitos de orden técnico, exigidos como condición previa e indispensable para suscribir el Acta de Iniciación del Contrato.
c. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato en estrecha coordinación con el EAAB. 
d. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referente a: medio ambiente, salud ocupacional y seguridad industrial, sistema de calidad, urbanismo, aspectos técnicos, económicos y jurídicos de acuerdo con las condiciones y términos de la invitación del objeto contratado.
e. Cumplir con los lineamientos del sistema de gestión de la calidad, con respecto a políticas de procedimientos y formatos.
f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.
g. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.
h. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.
i. Radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y ajustes dentro de los plazos convenidos.
j. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.
k. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato.
l. Suministrar y velar porque el personal utilice el uniforme de acuerdo con el modelo del Manual de Imagen que se encuentra disponible en la página Web: www.acueducto.com.co
m. Cumplir con sus obligaciones frente a los Sistemas Generales de Seguridad Social en salud, pensiones, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, en los términos de las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes y complementarias, durante la ejecución y liquidación del contrato.
n. Las demás que por ley o contrato le correspondan.
o. El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros.

28.3. ESPECIFICACIONES/CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS

Ver anexo “Anexo 1 Especificaciones” 

28.4. PERSONAL Y PERFILES 

El personal profesional del Contratista deberá tener una experiencia general y específica de acuerdo con los siguientes requerimientos:

· Ingeniero Residente: Deberá ser ingeniero civil matriculado, con un (1) año de experiencia general y haber participado como ingeniero residente de obra o como ingeniero residente de Interventoría en mínimo un (1) proyectos de construcción, renovación, o mantenimiento obra civil. (CATEGORIA 7) Dedicación 100%.

· Profesional o Técnico en Salud Ocupacional con dedicación parcial: Profesional en Salud Ocupacional o Profesional con especialización en Salud Ocupacional o Técnico en Salud Ocupacional, con experiencia general igual o superior a un (1) año de experiencia específica. (CATEGORIA 7) Dedicación 90%
· Profesional Ambiental: Ingeniero Ambiental o Biólogo, con experiencia profesional general igual o superior a un (1) año de experiencia específica en gestión y/o auditoría ambiental. (CATEGORIA 7) Dedicación 5%

· Profesional Calidad: Profesional especializado en Sistemas de Gestión de Calidad, con mínimo un (1) año de experiencia específica en implementación y/o seguimiento de Sistemas de Gestión de la calidad en obras civiles. (CATEGORIA 7) Dedicación 10%

· Auxiliar Administrativo: Deberá acreditar título tecnológico o técnico en gestión documental y acreditar una experiencia mínima de dos (2) años en gestión documental. Dedicación 20%.

· Contador:  Profesional en contabilidad publica, con mínimo un (1) año de experiencia específica en gestión contable. (CATEGORIA 7) Dedicación 5%

El personal que se destine a la operación de la maquinaria y equipos deberá cumplir y satisfacer en un todo los requisitos y disposiciones para el desarrollo de la infraestructura en Bogotá vigentes en la normatividad Distrital y Nacional sobre el tema, aspecto que debe ser controlado por el director de Proyecto.

28.5. EQUIPO REQUERIDO 

El Contratista debe garantizar que contará con el equipo necesario y adecuado para atender el desarrollo normal de la obra en el plazo propuesto.
 
Los costos generados por la utilización y disponibilidad del equipo necesario, de acuerdo con la programación que presente el contratista y aprobada por el supervisor de la Empresa, deben estar incluidos dentro de los valores unitarios consignados en la propuesta. La Empresa no reconocerá costos adicionales por este concepto.

El equipo puede ser propio o alquilado. La presentación de un equipo mínimo no exime al contratista de la obligación de suministrar oportunamente los equipos adicionales necesarios para cumplir con los plazos y especificaciones técnicas de la obra.
El CONTRATISTA debe garantizar que contará con el equipo suficiente y adecuado para atender el desarrollo normal del contrato en el plazo propuesto. Los equipos deben estar en óptimas condiciones de operación. 
El contratista deberá tener en cuenta que el equipo y maquinaria rodante de construcción y el tráfico de éstos, los conductores y los operadores de equipo y maquinaria y el comportamiento que observen, deberán dar estricto cumplimiento a las normas vigentes durante la realización de trabajos en vía pública, como las indicadas, entre otras, en el Acuerdo 079 de 2003 (Código de Policía de Bogotá), el decreto 112 del 28 de febrero de 1994 de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá (lineamientos para vehículos de carga industrial en el área urbana del Distrito Capital), la Resolución No. 463 del 3 de noviembre de 1999 de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá (Manual para el manejo del tránsito por obras civiles en zonas urbanas), el Acuerdo 20 de 1995 del Concejo de Bogotá (en lo referente al Código de la Construcción de Bogotá sobre disposiciones técnicas de seguridad en el manejo de la maquinaria), los planes de manejo de tráfico, de carácter temporal, que disponga la Secretaría de Movilidad para vías específicas que se vean afectadas en su movilidad por el proceso de construcción y adecuación al sistema de trasporte masivo. 

Debe igualmente cumplirse lo dispuesto en la ley 769 de 2002 (Código de Tránsito), cumplir con el aspecto de permisos para transporte y movilización de cargas, así como de especificaciones de los vehículos que realizan esta clase de transporte (en aspectos como límites de pesos y dimensiones en los vehículos de carga para su operación).

28.6. INFORMES 

28.6.1   INFORME MENSUAL

El Contratista entregará un informe mensual durante la ejecución del contrato en donde consignará el control y desarrollo del contrato este informe deberá entregarse al supervisor. Para dicho informe se debe emplear el informe de gestión de contrato el MPFB0201F27-02, junto con sus respectivos anexos que aplican para la tipología de obra. 

28.6.2   INFORME QUINCENAL

El Contratista entregará un informe ejecutivo quincenal durante toda la ejecución del contrato, el informe debe contener un registro fotográfico del antes y después de los mantenimientos relacionados, porcentaje de avance ejecutado vs. Programado, actividades concluidas en la quincena, actividades en ejecución y uta crítica para la siguiente quincena.  

29. BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN MATERIA AMBIENTAL

Reducción en la base gravable del impuesto a la renta por inversiones en mejoramiento o control del medio ambiente:  Si aplica    ☐                No aplica   ☒ 

	Reducción en la base gravable del impuesto a la renta por inversiones en investigación y desarrollo tecnológico:           Si aplica    ☐                No aplica   ☒
        
        Bienes excluidos del impuesto sobre las ventas (IVA): Si aplica  ☐    No aplica   ☒

30. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

   SI   ☐              	NO ☒

31. GENERACIÓN DE ACTIVOS: 

          SI   ☐              	NO ☒

32. ANEXOS

a) Ficha técnica del SGI del proyecto
b) PRESUPUESTO OFICIAL elaborado en el formato MPFB120F02, en medio magnético, suscrito por el Gerente de Tecnología 
c) Matriz de Riesgos Previsibles 
d) [bookmark: _Hlk75943660]Evaluación Técnica a un Invitado
e) Análisis del sector
CONCLUSIÓN  


	


Elaborados los estudios previos se evidencia la necesidad de adelantar el proceso de contratación con el invitado sugerido y evaluado, cuyos soportes se adjuntan al presente documento. 

APROBACIÓN

La información consignada en este documento, fue estructurada y verificada por las siguientes personas:
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	Proyectado por:
	Edilson Argemiro Porras Caballero
	30/09/2026
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	30/09/2026

	Aprobado por:  
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Revisada la información, la Gerencia de tecnología, aprueba la solicitud de contratación en los términos previstos en este documento.

Persona de contacto: Edilson Argemiro Porras Caballero
Ext: 5093
E-mail: eporrasc@acueducto.com.co
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