## **EAAB EJECUTARÁ TRABAJOS PARA MEJORAR SUMINISTRO DE AGUA**

Para garantizar el suministro continuo de agua a todos los usuarios, en especial en la actual coyuntura de emergencia que vive el país por el COVID-19, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB realizará entre el **21 al 25 de junio de 2021**, obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad.

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio.

**RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:**

* Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
* Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
* Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
* La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la **Acualínea 116.**

**PROGRAMACIÓN SUSPENSIONES DE SERVICIO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOCALIDAD** | **BARRIOS** | **LUGAR** | **INICIO Y****DURACIÓN** | **TIPO DE TRABAJO** |
| **Lunes 21 de junio de 2021** |
| Ciudad Bolívar | Galicia y La Estancia. | De la Avenida Calle 57R Sur a la Diagonal 62G Sur, entre la Carrera 76 a la Carrera 73C. | 10:00 a.m.24 horas | Empates red acueducto |
| Soacha | Julio Rincón y Santillana. | De la Carrera 3A a la Transversal 5E Este, entre la Calle 6 a la Calle 2 Sur.De la Transversal 4 a la Transversal 6 Este, entre la Calle 6 a la Calle 9. | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento de estaciones reductoras de presión |
| **Martes 22 de junio de 2021** |
| Usaquén | Casablanca Suba Urbano, Mirandela, San José de Bavaria, Nueva Zelandia. | De la Carrera 45 a la Carrera 72, entre la Calle 174B a la Calle 201. | 10:00 a.m.24 horas | Desvío de red acueducto |
| Engativá | Álamos. | De la Calle 26 a la Calle 68, entre la Carrera 86 a la Carrera 92. | 09:00 a.m.24 horas | Instalación de Acometida |
| Candelaria | La Favorita, Santa Fe | De la Calle 13 a la Calle 26, entre la Carrera 14 a la Carrera 18A. | 09:00 a.m.24 horas | Instalación acometida e Hidrante |
| Candelaria | La Catedral, Santa Bárbara, la Candelaria, Las Cruces. | De la Calle 1 a la Calle 13, entre la Carrera 4 a la Carrera 7. | 08:00 a.m.24 horas | Empates red acueducto |
| Usme | La Aurora y Marichuela | De la Carrera 14 a la Carrera 16, entre la Diagonal 67G Sur a la Calle 73D Sur. | 10:00 a.m.24 horas | Empates red acueducto |
| **Miércoles 23 de junio de 2021** |
| San Cristóbal | San Blas, El Triunfo, Córdoba, Bello Horizonte y Vitelma. | De la Calle 1 a la Calle 35 Sur, entre la Carrera 1 a la Carrera 12 Este. | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo |
| Soacha | Jaime Garzón, Villa Nueva, Buenos Aires, Bella Vista, Bella Vista Alta, San Rafael, Las Margaritas, Rincón del Lago, Los Pinos. | De la Carrera 32 Este a la Transversal 43 Este, entre la Calle 25 a la Calle 39C.De la Carrera 28 Este a la Carrera 55 Este, a la Calle 29 a la Calle 39.De la Transversal 43 Este a la Transversal 28 Este, entre la Calle 34 a la Calle 42A. De la Carrera 28A Este a la Carrera 50B Este, entre la Calle 35 a la Calle 40.De la Transversal 28 Este a la Carrera 30 Este, entre la Calle 37 a la Calle 47C. De la Transversal 28A Este a la Carrera 50A Este, entre la Calle 40 a la Calle 35. | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento de estaciones reductoras de presión |
| **Jueves 24 de junio de 2021** |
| Puente Aranda | Parque Industrial. | De la Calle 13 a la Calle 23, entre la Carrera 30 a la Carrera 36. | 09:00 a.m.24 horas | Instalación de totalizadora |
| Santa fe | San Francisco Rural, La Peña, El Guavio, Los Laches, El Rocío, El Dorado. | De la Calle 9 a la Calle 3 Sur, entre la Carrera 7 a Cerros Orientales | 08:00 a.m.8 horas | Calibración válvula en estación de bombeo san Dionisio. |
| San Cristóbal | Gran Colombia, Montecarlo, Molinos de Oriente y Aguas Claras. | De la Calle 8 Sur a la Calle 13 Sur, entre la Carrera 11 Este a la Carrera 24 Este.  | 08:00 a.m.8 horas | Calibración válvula en estación de bombeo san Dionisio. |
| **Viernes 25 de junio de 2021** |
| San Cristóbal | San Isidro y Managua. | De la Calle 39 Sur a la Calle 29 Sur, entre la Carrera 5 a la Carrera 10. | 10:00 a.m.24 horas | Mantenimiento preventivo |

**Bogotá, viernes 18 de junio de 2021**