## **EAAB EJECUTARÁ TRABAJOS PARA MEJORAR SUMINISTRO DE AGUA**

Para garantizar el suministro continuo de agua a todos los usuarios, en especial en la actual coyuntura de emergencia que vive el país por el COVID-19, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB realizará entre el **21 al 23 de julio de 2021**, obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad.

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio.

**RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:**

* Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
* Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
* Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
* La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la **Acualínea 116.**

**PROGRAMACIÓN SUSPENSIONES DE SERVICIO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOCALIDAD** | **BARRIOS** | **LUGAR** | **INICIO Y**  **DURACIÓN** | **TIPO DE TRABAJO** |
| **Miércoles 21 de julio de 2021** | | | | |
| Kennedy | Kennedy Oriental. | De la Transversal 73C a la Carrera 77, entre la Calle 36 a la Calle 38C. | 10:00 a.m.  24 horas | Empates red acueducto |
| Kennedy | Supermanzana 7. | De la Carrera 78C a la Carrera 78H, entre la Calle 35 Sur a la Calle 26 Sur. | 10:00 a.m.  24 horas | Empates red acueducto |
| Rafael Uribe Uribe | Palermo Sur, San Agustín. San Ignacio, Diana Turbay, Arrayanes. | De la Calle 48R Sur a la Diagonal 53A Sur, entre la Carrera 1 a la Carrera 6 Este. | 10:00 a.m.  24 horas | Mantenimiento preventivo |
| **Jueves 22 de julio de 2021** | | | | |
| Candelaria | La Catedral, Santa Bárbara, la Candelaria, Las Cruces. | De la Calle 1 a la Calle 13, entre la Carrera 4 a la Carrera 7. | 08:00 a.m.  24 horas | Empates red acueducto |
| San Cristóbal | Santa Ana Sur, Granada, Primero de Mayo, Velódromo. | De la Calle 10 Sur a la Calle 27 Sur, entre la Carrera 2 a la Carrera 6. | 08:00 a.m.  24 horas | Empates red acueducto |
| Soacha | Prado de Las Vegas, El Tabacal, El Danubio, El Rosal, Portalegre, Santa Helena, Villa Esperanza Centro, Soacha Centro, Lincoln, Oasis del Jericó, San Luis, La Unión Atenea, Ciudad Salitre, La Fragua, El Silo, La Primavera, La Veredita, El Mirador, San Isidro, Eduardo Puyana, Las Huertas, Paseo Real Villa Italia, La Fontana, Ciudad de Quito, Llanos de Soacha, Tierra Blanca, Maranata, Ciudad Latina, Ciudad de Quito y Villa La Esperanza. | De la Calle 24 a la Calle 7, entre la Carrera 10A a la Carrera 19.  De la Calle 21 a la Calle 7, entre la Carrera 4 a la Carrera 10A.  De la Calle 7 a la Calle 1, entre la Transversal 7 a la Carrera 16.  De la Carrera 12 a la Carrera 28B, entre la Calle 1 Sur a la Calle 8. | 10:00 a.m.  24 horas | Mantenimiento preventivo |
| Suba | San José del Prado, Prado Veraniego. | De la Carrera 45 a la Carrera 56A, entre la Calle 129 a la Calle 138. | 10:00 a.m.  24 horas | Empates red acueducto |
| **Viernes 23 de julio de 2021** | | | | |
| Rafael Uribe Uribe | Pensilvania, Villa Gladys, Barcelona, Providencia Alta y El Playón. | De la Calle 39 Sur a la Calle 50 Sur, entre la Carrera 12A a la Carrera 5L. | 10:00 a.m.  24 horas | Mantenimiento preventivo |

**Bogotá, viernes 16 de julio de 2021**